**Информация о принятых решениях и мерах**

**по Представлению от 23 октября 2019 № 12**

**Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа**

**по результатам проведенного внепланового контрольного мероприятия**

 В рамках исполнения мероприятий по устранению нарушений, отраженных в Представлении Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 23.10.2019 № 12 по результатам проведения внепланового контрольного мероприятия в Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – субъект проверки) по проверке исполнения ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части содержания автомобильных дорог в 2018 году и текущем периоде 2019 года, в том числе законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств Озерского городского округа, выделенных на содержание и ремонт автомобильной дороги на перекрестке около дома № 1 в мкр. Заозерный, а также автомобильной дороги от перекрестка, расположенного около дома № 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный (акт проверки от 04.10.2019 № 11), субъектом проверки приняты следующие меры:

 1) Осуществлены конкурентные процедуры путем проведения электронных аукционов на выполнение работ по проведению технической оценки автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа;

 2) Рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.12.2013 № 214 в части определения порядка проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа;

 3) Приняты к сведению нарушения для дальнейшего их исключения, выразившиеся в заключении договоров без проведения конкурентных процедур с единственным подрядчиком с превышением максимально возможной цены.

 Нарушения, с которыми субъект проверки не согласен и намерен оспорить в Арбитражном суде Челябинской области:

 – проведение закупок без соблюдения порядка, предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившееся в исполнении обязательств между будущими сторонами контракта до его подписания (работы начатые и выполненные Подрядчиком до даты подписания контракта приняты Заказчиком, что подтверждается данными исполнительной документации: в т.ч. актами освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций ф. А-2, подписанными Заказчиком), т.е. с нарушением условий исполнения контракта;

 – несоблюдение Подрядчиками существенных условий муниципальных контрактов, выразившиеся в просрочке исполнения обязательств (срока начала выполнения работ) и не предъявлении Заказчиком требований об уплате неустойки за срыв начала производства работ по муниципальным контрактам;

 – принятие и оплата работ в сумме 16 720,36 рублей в рамках исполнения муниципального контракта от 02.03.2018 № 13-2018/УКСИБ с ООО «Трансстрой» на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа, фактическое выполнение которых не подтверждено данными исполнительной документации (Журналом производства работ);

 – принятие и оплата невыполненных работ в общей сумме 432 666,35 рублей в рамках исполнения муниципального контракта от 02.07.2018 № 53-2018/УКСиБ с ООО «Трансстрой» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги шоссе Озерское, от пересечения с ул. Кыштымской до пересечения шоссе Татышское;

 – принятие и оплата работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия г. Озерска, поселка № 2 Озерского городского округа в рамках исполнения муниципального контракта от 02.03.2018 № 12-2018/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто» на основании документов (приложение к ф. КС-2 «Перечень объема выполненных работ»), в которых отсутствуют данные о месте проведения выполненных работ (адреса) и в отсутствие графика производства работ с указанием площадей участков улично-дорожной сети, подлежащих устранению повреждений, который утверждается Заказчиком на основании акта совместного с Подрядчиком обследования улично-дорожной сети.

 По итогам проведения внепланового контрольного мероприятия в Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (акт проверки от 04.10.2019 № 11) Прокуратурой ЗАТО г. Озерск внесено 2 протеста, 1 представление. В УМВД по ЗАТО г. Озерск направлен материал для организации и проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.