Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Озерского городского округа                          от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                               и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                         и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    на первого заместителя главы Озерского городского округа                           Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2974 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы

Озерского городского округа»

г. Озерск, Челябинская область

### 2019 год

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа (далее - муниципальная программа; Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - Управление культуры) |
| Цель муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий пребывания в учреждениях социальной сферы, а также приведение в технически исправное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам |
| Задачи муниципальной программы | Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы. Проведение технических обследований и составление комплексной проектно-сметной документации капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) количество проведенных капитальных ремонтов на объектах социальной сферы, (ед.); 2) количество объектов социальной сферы, на которых проведены капитальные ремонты, (ед.); 3) количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов социальной сферы, (компл.) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2022 годы без выделения этапов реализации |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа составляет - 30486,026 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 17785,081 тыс. рублей; 2021 год - 6252,568 тыс. рублей; 2022 год - 6448,377 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) проведение 26 капитальных ремонтов на объектах социальной сферы; 2) проведение на 14 объектах социальной сферы выборочных капитальных ремонтов; 3) разработаны 9 комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов социальной сферы. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений социальной сферы, которая является важным компонентом обеспечения качества жизни в городском округе и формирования положительного имиджа муниципального образования.

Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 театра - театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол                      «Золотой петушок», пять дворцов (домов) культуры - ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДК им. А.С. Пушкина, ДК «Энергетик», ДК «Синегорье»,                          центр культуры и досуга молодежи, парк культуры и отдыха, детский парк, городской музей, детская и взрослая централизованные библиотечные системы.

Для духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана сеть учебных заведений культурно-эстетического направления: две музыкальные и одна художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж искусств.

Также на территории Озерского городского округа находится                                   9 общежитий, относящихся к специализированному жилищному фонду, из них: 5 общежитий в Озерске, 1 общежитие в поселке Метлино, 3 общежития                               в поселке Новогорный.

Анализ технического состояния данных объектов социальной сферы показывает, что в муниципальных учреждениях социальной сферы существует целый ряд проблем. Здания постройки 1950 - 60-х годов ветшают, находятся                          в плохом техническом и эстетическом состоянии. Продолжительность эксплуатации элементов здания определены в «Положении об организации                        и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально - культурного назначения»                                     (ВСН 58-88(р). В период эксплуатации зданий социальной сферы, в виду ограниченного финансирования, весь объем необходимых плановых ремонтов выполнить не представлялось возможным.

Характерными недостатками технического состояния зданий являются:

протекание кровли;

трещины стен, облупление фасадов;

нарушение гидроизоляции подвалов, разрушение отмостков, проседание площадок;

изношенность и аварийное состояние оконных конструкций;

неудовлетворительное состояние внутренних помещений;

изношенность систем водоснабжения, отопления и канализации;

неудовлетворительное состояние электросетей.

Технически неисправное состояние зданий приводит к нарушению несущих конструкции зданий, и как следствие к небезопасному нахождению людей в помещениях учреждений.

Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы -                                     это условия сохранения жизни и здоровья граждан, а также материальных ценностей учреждений от возможного разрушения зданий и других чрезвычайных ситуаций. Эффективная система обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики учреждений социальной сферы                             и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Данная муниципальная программа соответствует целям Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период                     до 2035 года.  Комплексное решение указанных проблем целесообразно решать путем реализации мероприятий Программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих                                   на мероприятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа                                     на преодоление последствий данных процессов.

4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание безопасных                                         и комфортных условий пребывания в учреждениях социальной сферы, а также приведение в технически исправное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Достижение вышеуказанной цели планируется через решение следующих задач:

1. Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы.

2. Проведение технических обследований и составление комплексной проектно-сметной документации капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана                           на период 2020-2022 годов. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы направлены                            на создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений социальной сферы и приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Озерского городского округа. Общий объем финансирования составит - 30486,026 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 17785,081 тыс. рублей;

2021 год - 6252,568 тыс. рублей;

2022 год - 6448,377 тыс. рублей.

Условием финансирования капитальных ремонтов является наличие сметной документации, выполненной специализированными организациями,                      и наличие экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных                                    с реализацией Программы, осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджета.

6. Организация управления и механизм реализации                              муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - Управлением жилищно-коммунального хозяйства совместно с соисполнителями. Ответственный исполнитель выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;

3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы,                                 в том числе на очередной финансовый год и плановый период;

5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности                                      по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители представляют в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную записку, содержащую:

по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

по итогам реализации муниципальной программы за год:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях муниципальной программы за отчетный год;

анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться                            в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значение приведены в приложении № 2 к Программе.

Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы положительным образом повлияет на обеспечение безопасных условий для работы, жизни и здоровья сотрудников и посетителей муниципальных учреждений.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется                               в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

Озерского городского округа                                                             Н.В. Левина

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |
| --- | --- | --- |

| План |
| --- |
| мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |
| № п/п | Объекты мероприятия | Срок прове дения мероприятия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Код вида расходов | Ответствен ный исполнитель (соиспол нитель) | Статья, под статья | Примечание |
|  |  |  | всего | Меж бюджетные трансферты из федераль ного бюджета | Меж бюджетные трансферты из областного бюджета | бюджет округа | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Разработка технической документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ «Золотой петушок» | 2020 | 5227,293 | 0,000 | 0,000 | 5227,293 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - |
| 2 | Составление ПСД на капитальный ремонт кровли и чердачного помещения МБУДО «ДХШ» | 2020 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - |
| 3 | Капитальный ремонт крыльца запасного выхода МБУДО «ДШИ» | 2020 | 17,558 | 0,000 | 0,000 | 17,558 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - |
| 4 | Капитальный ремонт замены электросетей, в т.ч. составление ПСД МКУК «ЦБС» | 2020 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 5 | Капитальный ремонт санузла №1 1 этажа (с кладовкой) МКУК «ЦБС» | 2020 | 258,000 | 0,000 | 0,000 | 258,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 6 | Составление ПСД на капитальный ремонт кровли здания МБУ ДК «Синегорье» | 2020 | 50,191 | 0,000 | 0,000 | 50,191 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 7 | Капитальный ремонт кровли здания МКУК «ЦБС» | 2020 | 501,912 | 0,000 | 0,000 | 501,912 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - |
| 8 | Выборочный капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия, в т.ч. составление ПСД ДК им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» | 2020 | 3694,880 | 0,000 | 0,000 | 3694,880 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 9 | Капитальный ремонт нежилого здания - административного помещения, расположенного по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 40 | 2020 | 3887,866 | 0,000 | 0,000 | 3887,866 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 10 | Капитальный ремонт нежилого здания - мастерские, расположенные по адресу: г. Озерск, ул. Парковая, д. 1, корп. 8 | 2020 | 581,715 | 0,000 | 0,000 | 581,715 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 11 | Частичная звукоизоляция учебных классов МБУДО «ДШИ» | 2021 | 164,890 | 0,000 | 0,000 | 164,890 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 12 | Капитальный ремонт санузла № 2 1 этажа (с кладовкой) МКУК «ЦБС» | 2021 | 210,816 | 0,000 | 0,000 | 210,816 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 13 | Капитальный ремонт кровли пристройки левого крыла (МКУК «ЦБС») | 2021 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 14 | Капитальный ремонт стен и потолков в отделах «Абонемент» и «Техническая книга» МКУК «ЦБС» | 2021 | 524,508 | 0,000 | 0,000 | 524,508 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 15 | Составление ПСД на капитальный ремонт механики сцены МБУ ДК «Синегорье» | 2021 | 9,186 | 0,000 | 0,000 | 9,186 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 16 | Капитальный ремонт механики сцены МБУ ДК «Синегорье» | 2021 | 91,868 | 0,000 | 0,000 | 91,868 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 17 | Капитальный ремонт фасада МБУ «ЦКиДМ» | 2021 | 107,521 | 0,000 | 0,000 | 107,521 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 18 | Замена напольного покрытия малой сцены МБУ «ЦКиДМ» | 2021 | 59,037 | 0,000 | 0,000 | 59,037 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 19 | Составление ПСД на капитальный ремонт внутренних коммуникаций и фасада здания ДК им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» | 2021 | 530,110 | 0,000 | 0,000 | 530,110 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 20 | Составление ПСД на капитальный ремонт ДК «Маяк» МБУ «КДЦ» | 2021 | 1268,720 | 0,000 | 0,000 | 1268,720 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 21 | Капитальный ремонт системы водопровода, отопления и вентиляции, в т.ч. составление ПСД ДК «Строитель» МБУ «КДЦ» | 2021 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 22 | Капитальный ремонт внутренних коммуникаций и фасада здания ДК им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» | 2022 | 5500,000 | 0,000 | 0,000 | 5500,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 23 | Капитальный ремонт козырька эвакуационного запасного выхода» (МБУДО «ДХШ) | 2022 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 24 | Замена напольного покрытия центральной части зрительного зала МБУ «ЦКиДМ» | 2022 | 98,756 | 0,000 | 0,000 | 98,756 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 25 | Капитальный ремонт с шумоизоляцией кабинетов № 1, 6 - 10 МБУДО «ДМШ № 2» | 2022 | 407,605 | 0,000 | 0,000 | 407,605 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 26 | Капитальный ремонт женского туалета МБУ «ЦКиДМ» | 2022 | 306,793 | 0,000 | 0,000 | 306,793 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
|  | Всего по Управлению культуры | 2020-2022 | 29859,225 | 0,000 | 0,000 | 29859,225 | 0,000 |  |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт разрушенных элементов фасада, карнизов и балконов, пос.Новогорный, ул. Театральная, 4а, Труда, 3а | 2020 | 48,300 | 0,000 | 0,000 | 48,300 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 28 | Капитальный ремонт мужской душевой, ул.Уральская, 3 | 2020 | 317,366 | 0,000 | 0,000 | 317,366 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 29 | Капитальный ремонт по устройству входной группы из ПВХ по ул. Уральская, д. 3 | 2021 | 85,938 | 0,000 | 0,000 | 85,938 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 30 | Капитальный ремонт крыльца центрального входа в общежитие и капитальный ремонт крыльца (вход в парикмахерскую) по ул. Уральская, д. 3 | 2021 | 49,004 | 0,000 | 0,000 | 49,004 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 31 | Капитальный ремонт крыльца центрального входа в общежитии по ул. Менделеева, д. 10 | 2021 | 50,970 | 0,000 | 0,000 | 50,970 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 32 | Капитальный ремонт чердачного перекрытия в ком. 103 по ул. Менделеева, д. 10 | 2022 | 75,223 | 0,000 | 0,000 | 75,223 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
|  | Всего по Управлению ЖКХ | 2020-2022 | 626,801 | 0,000 | 0,000 | 626,801 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 2020-2022 | 30486,026 | 0,000 | 0,000 | 30486,026 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2020 | 17785,081 | 0,000 | 0,000 | 17785,081 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 6252,568 | 0,000 | 0,000 | 6252,568 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 6448,377 | 0,000 | 0,000 | 6448,377 | 0,000 |  |  |  |  |

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа 												              Н.В. Левина

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |
| --- | --- | --- |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2018 | текущий год 2019 | очередной год 2020 | первый год планового периода 2021 | второй год планового периода 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество проведенных выборочных капитальных ремонтов на объектах социальной сферы | ед. | 4 | 10 | 9 | 11 | 6 |
| 2 | Количество объектов социальной сферы, на которых проведены выборочные капитальные ремонты | ед. | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов социальной сферы | компл. | - | - | 5 | 4 | - |

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа 												             Н.В. Левина