Реализация мероприятий национальных/региональных проектов в Озерском городском округе

**в 2023 году**

**(общая стоимость портфеля мероприятий 52 млн 465,25 тыс. рублей)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта/регионального проекта | Результат | Сумма,  тыс. рублей |
| 1 | «Образование» / «Современная школа» (Челябинская область) | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 730,80 |
| 2 | «Образование» / «Успех каждого ребенка» | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: | 1 805,65 |
| 3 | «Образование» / «Социальная активность» | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью. | 297,00 |
| 4 | «Образование» / «Патриотическое воспитание граждан РФ» | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 3083,80 |
| 5 | «Жилье и городская среда» / «Формирование комфортной среды» | * Благоустройство дворовых территорий (постановление 09.11.2021 № 3189:   г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 22  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 8  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 6   * Благоустройство общественной территории:   - Благоустройство сквера 40-летия Победы | 7 006,61  26 068,54 |
| 6 | «Демография» / «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» (в заявительном порядке) | 3 273,9 |
| 7 | «Демография» / «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | Оказание долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, и инвалидов, плановое получение услуг 13 чел. | 5 035,80 |
| 8 | Цифровая экономика/Информационная безопасность | Приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации | 615,10 |
| 9 | Цифровая экономика/Цифровое государственное управление | Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и оргтехники | 464,33 |
| 10 | Экология/Комплексная система обращения с ТКО | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО | 4 083,72 |

**Реализация мероприятий национальных проектов**(по состоянию на 01.06.2023)

**«Образование» / «Современная школа»**

Заключены договоры с поставщиками оборудования для пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

Договоры полностью выполнены, приобретенное оборудование установлено в МБОУ СОШ №32 (480,0 тыс. рублей) и МБОУ СОШ №33 (250,8 тыс. рублей).

**«Образование» / «Успех каждого ребенка»**

Заключены договоры на поставку оборудования для **МБУ ДО «ДТДиМ»** и **МБУ ДО «СЮТ»**.

Все оборудование поставлено и полностью оплачено.

**«Образование» / «Социальная активность»**

По мероприятиям посвященным памятным датам России заключены два договора. Товар поставлен. Оплата по всем договорам произведена в полном объеме на сумму 6,6 тыс. рублей.

По муниципальному этапу акции «Вахта памяти» заключены два договора на общую сумму 10,0 тыс. рублей. Товар поставлен. Оплата произведена в полном объеме.

По мероприятиям, направленным на гражданско-патриотическое воспитание, заключено два договора на оказание услуги по оформлению воздушными шарами площадки и на поставку печатной продукции. Общая сумма на проведение данного мероприятия 35,00 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

**«Образование» / «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

В 12-ти общеобразовательных школа Озерского городского округа ежемесячно выплачивается заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Со школами заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках которых выделена субсидия на выплату заработной платы советникам директоров.

**«Жилье и городская среда» / «Формирование комфортной среды»**

1. Выбраны дворовые территории, заключены соглашения с управляющей организацией ООО «ОзерскСтройЖилСервис» о возмещении затрат на выполнение работ:

1) г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 22 (3 250 419,00 руб.);

2) г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 8 (1 114 265,00 руб.);

3) г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 6 (2 641 929,00 руб.);

Всего затрат на дворовые территории - 7 006 613,00 руб.

2. Мероприятие «Благоустройство сквера 40-летия Победы». Общий объем ассигнований 27 871 356,89 рублей. Муниципальный контракт №5/23-МК от 31.03.2023г. с ООО «Мегаполис» на сумму 27 871 356,89 рублей. В рамках мероприятия планируется произвести демонтажные, монтажные работы, укладку брусчатки, асфальта, установку малых форм, освещение, видеонаблюдение. Срок выполнения работ 01.09.2023 г.   
По состоянию на 01.06.2023г. производится демонтаж плит, пешеходных дорожек.

**«Демография» / «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

В рамках проекта осуществляется выплата единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка». Выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется в заявительном порядке. На 01.16.2023 выплаты произведены на 127 детей 124 получателям в сумме 801,92 тыс. рублей.

**«Демография» / «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

Оказание долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, и инвалидов, плановое получение услуг 13 чел. На 01.06.2023 г. затраты на реализацию мероприятия составили 2 098,25 тыс. рублей.

**«Экология» / «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)»**

Поставка контейнеров (72 шт.) – заключены два муниципальных контракта с ООО «Чистоград Плюс» на общую сумму 1 044,22 тыс. рублей.

Обустройство площадок под ТКО – заключены шесть муниципальных контрактов со сроком исполнения 15.09.2023г. на общую сумму 2 968,01 тыс. рублей.

**«Цифровая экономика» / «Информационная безопасность»**

На реализацию мероприятий проекта выделено финансирование из областного бюджета в сумме 615,1 тыс. руб. Заключен Муниципальный контракт №20 от 04.04.2023 г.

**«Цифровая экономика» / «Цифровое государственное управление»**

Заключен Муниципальный контракт № 21 от 24.04.2023 г. о поставке оборудования.

Цена контракта - 133 266,04 рублей Срок оказания услуг (поставки): в течение 60 дней с даты заключения Контракта.