|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом заседания Муниципального проектного комитета Озерского городского округа от 15.05.2023 № 1 |

ПАСПОРТ

Реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»»

 наименование регионального проекта

на территории Озерского городского округа

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания | 01.01.2022 – 31.12.2024 г. |
| Куратор проекта | Бахметьев Александр Александрович– заместитель главы Озерского городского округа |
| Руководитель проекта | Левина Наталья Викторовна- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа |
| Администратор проекта | *-* |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель:  |
| № п/п | Наименование показателя | Период, год |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Мероприятие – Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 3 | 01.01-31.12 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 64 | 01.01-31.12 |  |  |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. № 34 | 01.01-31.12 |  |  |
| 1.4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 67 | 01.01-31.12 |  |  |
| 1.5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Лермонтова, д. № 15 | 01.01-31.12 |  |  |
| 1.6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. № 29 | 01.01-31.12 |  |  |
| 1.7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 22 |  | 01.01-31.12 |  |
| 1.8 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 6 |  | 01.01-31.12 |  |
| 1.9 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 8 |  | 01.01-31.12 |  |
|  | Мероприятие – Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа |
| 1.1. | Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска | 01.01-31.12 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство сквера 40-летия Победы |  | 01.01-31.12 |  |
| 1.3 | Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни (с учетом территориального планирования) |  |  | 01.01-31.12 |
| 1.4 | Организация пешеходного тротуара и наружного освещения вдоль ул. Федорова (от Метлинского шоссе до ул. 8 марта в п. Метлино) |  |  | 01.01-31.12 |
| 1.5 | Благоустройство детской игровой площадки в районе ул. Гагарина в п. Бижеляк (с учетом территориального планирования) |  |  | 01.01-31.12 |
| 1.6 | Организация пешеходной дорожки между домами № 10 и № 11 по проезду Комсомольскому |  |  | 01.01-31.12 |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 30178,40000 | 29878,60926 | 33190,50000 | 93247,50926 |
| 1.2 | областной бюджет | 1540,30000 | 1542,79074 | 1542,80000 | 4625,89074 |
| 1.3 | местный бюджет | 1913,93200 | 1669,41000 | 1845,89000 | 5429,23200 |
| 1.4 | внебюджетные средства | 35,60804 | - | - | 35,60804 |
| 1.5 | внебюджетные средства (доля муниципального образования как собственника муниципального жилья) (за счет средств бюджета округа) | 0,45655 | - | - | 0,45655 |

4. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
|  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 3 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 64 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. № 34 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 67 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Лермонтова, д. № 15 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. № 29 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 22 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.8 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 6 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 1.9 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 8 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | УЖКХ |  | муниципальный |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа |
| 2.1 | Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | УКСиБ |  | муниципальный |
| 2.2 | Благоустройство сквера 40-летия Победы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | УКСиБ |  | муниципальный |
| 2.3 | Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни (с учетом территориального планирования) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | УКСиБ |  | муниципальный |
| 2.4 | Организация пешеходного тротуара и наружного освещения вдоль ул. Федорова (от Метлинского шоссе до ул. 8 марта в п. Метлино) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | УКСиБ |  | муниципальный |
| 2.5 | Благоустройство детской игровой площадки в районе ул. Гагарина в п. Бижеляк (с учетом территориального планирования) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | УКСиБ |  | муниципальный |
| 2.6 | Организация пешеходной дорожки между домами № 10 и № 11 по проезду Комсомольскому | 01.01.2024 | 31.12.2024 | УКСиБ |  | муниципальный |