Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий Озсрского городского округа»                    на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года.

2. Контроль за  выполнением  настоящего  постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава Озерского городского округа                                                 С.Г. Чернышев

Утверждена

постановлением администрации

Озерского городского округа

от 09.11.2009 № 3842

Долгосрочная целевая программа

«Комплексное благоустройство дворовых территорий

Озерского городского округа»

на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа»  на 2010 год

и на среднесрочный период до 2012 года

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Озерского городского округа |
| Разработчик Программы | Управление городского хозяйства администрации Озерского городского округа |
| Основные цели и задачи Программы | - Улучшение благоустройства дворовых территорий в соответствии с архитектурно-планировочными решениями. - Создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха населения, развития детей и молодежи. - Решение проблемы занятости свободного времени детей и молодежи. - Формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к его постоянному месту жительства. - Формирование активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях. |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап – 2010 год; II этап – 2011 год; III этап – 2012 год. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Восстановление благоустройства дворовых территорий после перекопок в полном объеме. - Выполнение капитального ремонта объектов благоустройства. - Архитектурно-планировочная организация дворовых территорий. |
| Исполнители Программы | - Управление городского хозяйства администрации Озерского городского округа. - Отдел администрации Озерского городского округа по п. Новогорный. - Отдел администрации Озерского городского округа по п. Метлино. - Отдел муниципального заказа Комитета администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом. - Подрядная организация – победитель конкурсной процедуры на выполнение муниципального заказа. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования из средств бюджета Озерского городского округа составляет: - 4 900,0 тыс. руб. на 2010 год; - 9 500,0 тыс. руб. на 2011 год; - 9 500,0 тыс. руб. на 2012 год. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - Улучшение архитектурного облика населенных пунктов Озерского городского округа. - Создание комфортных бытовых, микросоциальных условий на благоустроенных дворовых территориях. - Организация культурного и спортивного отдыха населения по месту жительства. - Улучшение физического и морального развития молодого поколения. - Снижение криминогенной обстановки. - Повышение ответственного отношения жителей к муниципальной собственности. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют органы местного самоуправления Озерского городского округа в порядке, установленном для контроля за целевыми программами. |

1. Общая часть

Комплексное благоустройство дворовых территорий в данной Программе понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды проживания, включающих:

- восстановление благоустройства после перекопок в полном объеме;

- выполнение капитального ремонта объектов благоустройства дворовых территорий (дорог, тротуаров, детских игровых и спортивных площадок);

- архитектурно-планировочную организацию территорий на основе согласованных в установленном порядке проектов, в которых предусматриваются, в случае необходимости, работы по освещению, озеленению территорий и установке малых архитектурных форм (скамеек, урн, ограждений и т.п.).

2. Актуальность создания Программы

Настоящая Программа является документом для обеспечения выполнения обязательств государства в лице администрации Озерского городского округа по реализации права граждан на улучшение условий для проживания и отдыха, создание благоприятных условий (технической базы) для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Одним из главных критериев качества среды проживания в населенных пунктах является степень благоустроенности дворовых территорий. Многие дворовые территории Озерского городского округа по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим, экологическим и эстетическим требованиям, ухудшают внешний облик населенных пунктов Озерского городского округа.

За последние годы произошло уменьшение «подросткового пространства» в Озерском городском округе из-за неудовлетворительного состояния спортивных и детских игровых площадок, что негативно сказывается на реализации интересов и потребностей детей, приводит к росту асоциальных неформальных подростковых групп, увеличению числа детей с девиантным поведением, употребляющих алкоголь и наркотики; массовой безнадзорности несовершеннолетних.

Значительная часть населения округа желает заниматься физической культурой и спортом по месту жительства. В целях уточнения понятийного аппарата занятия физической культурой и спортом по месту жительства понимаются в настоящей Программе как занятия граждан физическими упражнениями на плоскостных спортивных сооружениях, расположенных на дворовых территориях. Удобное расположение простейших плоскостных спортивных сооружений к местам проживания населения, отсутствие оплаты, строгой регламентации занятий, а также ряд других причин позволяют занятию физической культурой и спортом по месту жительства оставаться привлекательным для населения.

В связи с недостаточным финансированием в последние годы вопросы по благоустройству дворовых территорий решались не в полном объеме. Не хватало средств для:

- восстановления благоустройства после перекопок в полном объеме;

- выполнения  реконструкции  и  выборочного  капитального  ремонта

объектов внешнего благоустройства;

- архитектурно-планировочной   организации   дворовых   территорий.

Сегодня возникла необходимость комплексного подхода к решению задач благоустройства дворовых территорий и выполнения работ по основным его направлениям.

Необходимость применения программного подхода к решению проблемы предопределяет ее социально-экономический характер, возможность комплексного решения данной проблемы.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями данной Программы являются:

- улучшение    благоустройства    дворовых    территорий    Озерского городского округа;

- создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха населения, развития детей и молодежи;

- решение проблемы занятости свободного времени детей и молодежи;

- формирование  высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к его постоянному месту жительства;

- формирование активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач по:

- благоустройству дворовых территорий в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

- организации системы эффективного управления поступающими на реализацию Программы средствами.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на три года, этапы ее реализации –2010, 2011, 2012 годы.

5. Перечень основных мероприятий Программы

В рамках Программы администрацией Озерского городского округа оказывается бюджетная и муниципальная услуга: «Организация благоустройства и озеленения территории городского округа».

Основные мероприятия Программы, планируемые в рамках оказания бюджетной и муниципальной услуги:

1) Восстановление благоустройства после перекопок в полном объеме (усовершенствованных покрытий дорог и тротуаров с заменой ограничителей, газонов с устройством черноземного слоя и посевом травы, малых архитектурных форм) согласно выданным разрешениям на право производства земляных работ.

2) Выполнение капитального ремонта объектов благоустройства дворовых территорий:

- дорог (асфальтобетонного покрытия с заменой ограничителей) с решением вопроса водоотвода, расширением проезжей части, устройством разворотных площадок и карманов для стоянки а/транспорта в соответствии с нормативными показателями;

- тротуаров (асфальтобетонного покрытия с заменой ограничителей, тротуарных плит, тротуарных плиток и т.п.) с решением вопроса водоотвода, устройством продольных и поперечных уклонов в соответствии с нормативными показателями, устройством пандусов в местах пересечения тротуаров с проезжей частью с целью создания условий для беспрепятственного проезда инвалидов на колясках;

- детских игровых площадок (оснований, спортивно-игрового оборудования, дорожек из тротуарных плиток);

- спортивных площадок (оснований, ограждающих конструкций, спортивного оборудования).

3) Архитектурно-планировочная организация территорий на основе согласованных в установленном порядке проектов, в которых предусматриваются, в случае необходимости, работы по освещению, озеленению территорий, установке малых архитектурных форм (нормативная обеспеченность по СниП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений):

- упорядочение пешеходных связей как внутридворовых, так и к объектам притяжения – школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта;

- устройство сети дворовых проездов, обеспечивающей удобную транспортную связь жилых зданий с улицами в соответствии с требованиями по организации движения автотранспорта и противопожарными требованиями;

- организация детских игровых и спортивных площадок (нормативная обеспеченность площадками населения – 1,7 м2/чел.).

Количественные показатели планируемых мероприятий Программы сведены в таблицу:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество благоустроенных территорий (включая восстановленные после перекопок) | шт. | 39 | 24 | 14 |
| 2. Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт. | 5 | 3 | 4 |
| 3. Количество отремонтированных спортивных площадок | шт. | 3 | 2 | 2 |

В связи с тем, что основная нагрузка по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства приходится на детско-подростковые клубы, приоритетными для проведения выборочно капитальных ремонтов и реконструкций определены в данной Программе дворовые спортивные площадки, расположенные вблизи мест нахождения этих клубов.

Капитально отремонтированные детские игровые и спортивные площадки, принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией по установленному акту о приемке в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом благоустройства (приложение к нормативно-правовому акту «Правила производства земляных работ на территории Озерского городского округа» - форма IV):

- муниципальным учреждением «Арена» (спортивные площадки);

- управляющими компаниями жилищным фондом по территориальному признаку (детские игровые площадки).

6. Механизм реализации Программы

Достижение целей и задач, обозначенных в Программе, предполагается за счет выполнения указанных в ней мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров и муниципальных контрактов, заключаемых на конкурсной основе Управлением городского хозяйства администрации Озерского городского округа с основными исполнителями программных мероприятий. Процедуру выбора организаций всех форм собственности предварительно проводит отдел муниципального заказа Комитета администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом.

Управление городского хозяйства администрации Озерского городского округа осуществляет распределение бюджетных средств по исполнителям программных мероприятий и несет ответственность за целевое использование выделенных средств.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия   Программы по комплексному ремонту благоустройства

дворовых территорий Озерского городского округа реализуются за счет средств бюджета Озерского городского округа, которые расходуются в объеме:

-   4 900,0 тыс. руб. в 2010 году согласно приложению 1;

-   9 500,0 тыс. руб. в 2011 году согласно приложению 2;

-   9 500,0 тыс. руб. в 2012 году согласно приложению 3.

8. Оценка эффективности реализации Программы

В итоге реализации  Программы ожидаются:

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов Озерского городского округа;

- организация культурного и спортивного отдыха взрослых и подростков;

- снижение криминогенной обстановки;

- улучшение условий проживания жителей.

9. Система контроля за реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Управление ходом реализации Программы осуществляет Управление городского хозяйства администрации Озерского городского округа, которое:

- разрабатывает планы по выполнению соответствующих программных мероприятий совместно с другими исполнителями и соисполнителями, несущими полную ответственность за выполнение порученных разделов работы в рамках реализации Программы;

- контролирует выполнение программных мероприятий;

- ежеквартально готовит отчеты о реализации Программы и представляет их в органы местного самоуправления

- несет ответственность за реализацию Программы;

Управление по финансам администрации Озерского городского округа

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием исполнителями Программы финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

Начальник Управления городского

хозяйства администрации

Озерского городского округа						         Ю.Н.Кандалов

| Приложение № 1 к Программе ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| долгосрочной целевой программы « Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты мероприятия | Сроки сдачи объекта (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет округа | Внебюд- жетные средства |  | Статья, подстатья КОСГУ | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Тротуары и проезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленинградская, 7,9,11 | III кв. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Управление городского хозяйства | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | б. Гайдара, 26 | II кв. | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | Детские игровые площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Новогорный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Парковая, 2, 2а | III кв. | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 4 | ул. Ленина, 13 | III кв. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 5 | ул. 8 Марта, 11 | III кв. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 503 | 7951000 |  | 500 |  |
|  | пос. Метлино: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Мира, 5, 7 | III кв. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 7 | Восстановление перекопок, ямочный ремонт | II - III кв. | 2350,0 | 0,0 | 0,0 | 2350,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 8 | Снос сгоревших сараев | II - III кв. | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 9 | Проектно-изыскательские работы | I - IV кв. | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | Итого: |  | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управления городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации Озерского городского округа Ю.Н.Кандалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 2 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочной целевой программы « Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты мероприятия | Сроки сдачи объекта (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет округа | Внебюд- жетные средства |  | Статья, подстатья КОСГУ | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Тротуары и проезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Свердлова, 35,37 | III кв. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Управление городского хозяйства | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 2 | ул.Семенова, 23 | III кв. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | пос. Татыш: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Трудящихся, 37, 39 | III кв. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | пос. Новогорный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Ленина, 13 | III кв. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | Спортивные площадки: |  |  |  |  |  |  |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пр. К. Маркса, 1 | III кв. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 6 | пр. К. Маркса, 24 | IV кв. | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | Детские игровые площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского, 32 | III кв. | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 8 | б. Луначарского, 13 | III кв. | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 9 | б. Гайдара, 26 | III кв. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 10 | Восстановление перекопок | II - III кв. | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 11 | Ямочный ремонт | II - III кв. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
| 12 | Проектно-изыскат. Работы | I - IV кв. | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |
|  | Итого: |  | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управления городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации Озерского городского округа Ю.Н.Кандалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 3 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочной целевой программы « Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты мероприятия | Сроки сдачи объекта (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет округа | Внебюд-жетные средства |  | Статья, подстатья КОСГУ | Раздел | Подраз-дел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  | Тротуары и проезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Дзержинского,56 | III кв. | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Управление городского хозяйства | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
| 2 | ул. Свердлова, 10 | III кв. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | пос. Татыш: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Южная, 2а | III кв. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | пос. Новогорный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. 8 Марта, 7, 9, 11 | IIIкв. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
| 5 | ул. Парковая, 2, 4, 6 |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | пос. Метлино: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Мира, 10, 12 | III кв. | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | Спортивные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского, 49 | IV кв. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
| 8 | ул. Кирова, 24 | III кв. | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | Детские игровые площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Свердлова,18 | III кв. | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
| 10 | пр. Ленина, 56 | III кв. | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
| 11 | ул. Набережная, 3,5,7 | III кв. | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Татыш: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Трудящихся, 17, 19 | III кв. | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | Ямочный ремонт | II - III кв. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | Восстановление перекопок | II - III кв. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | Проектно-изыскат. работы | I -I V кв. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  | 225 | 503 | 7951000 | 500 | 500 |  |  |
|  | Итого: |  | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства

администрации Озерского городского округа                                                                                                   Ю.Н.Кандалов