# ВЫПИСКА

из акта планового контрольного мероприятия в Управлении капитального строительства и благоустройства администрации  Озерского городского округа Челябинской области

от 08 «февраля» 2013 года № 2

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения председателя Контрольного бюро Озерского городского округа от 16.01.2013 № 2.

2.	Цель контрольного мероприятия:

2.1.	Оценка целевого и эффективного использования средств бюджета округа, выделенных в 2012 году на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы.

3.	Проверяемый период: с 01.01.2012 по 31.12.2012.

1. Общие сведения об Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

# Главным распорядителем средств бюджета округа, направленных в 2012 году на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы, является Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее по тексту - Управление).

# Юридический адрес учреждения: 456784, Челябинская область, город Озерск, ул. Индустриальная, 3.

В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 165 Управление осуществляет деятельность в целях:

# - обеспечения осуществления полномочий в сфере городского и коммунального хозяйства, функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

# Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

# - начальник Управления - Хомякова Людмила Семеновна с 30.08.2011 по 12.04.2012;

# - начальник Управления - Черкасов Валерий Васильевич с 12.04.2012 по настоящее время;

# - начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Белякова Надежда Григорьевна с 17.12.2007 по настоящее время.

2. Общие сведения о подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на        2011-2015 годы

Постановлением главы администрации Озерского городского округа от 11.02.2011 № 379 утверждена муниципальная целевая программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы, включающая в себя подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на 2011-2015 годы (далее по тексту - подпрограмма).

В проверяемом периоде в паспорт подпрограммы вносились изменения, как в части направления расходов, так и в части изменения объемов финансирования мероприятий подпрограммы:

| № | Программные мероприятия | Корректировка объемов финансирования мероприятий подпрограммы в соответствии с постановлениями главы администрации округа и решениями Собрания депутатов округа за 2012 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановление от 30.12.2011 № 3916 | постановление от 29.08.2012 № 2497 | постановление от 02.10.2012 № 2967 | постановление от 03.11.2012 № 3674 | постановление от 29.12.2012 № 4221 |
|  |  | решение от 25.01.2012 № 1 | решение от 19.09.2012 № 142 | решение от 31.10.2012 № 176 | решение от 12.12.2012 № 208 | решение от 25.12.2012 № 229 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капремонт сетей наружного освещения | 987,00 | 605,00 | 460,00 | 1 058,00 | 492,96 |
|  |  | 987,00 | 605,00 | 460,00 | 1 058,00 | 492,96 |
| 2. | Капремонт сетей ливневой канализации | 200,00 | 34,00 | 730,00 | 730,00 | 713,68 |
|  |  | 200,00 | 34,00 | 730,00 | 730,00 | 713,68 |
| 3. | Восстановление пароводяных теплообменников котельной пос. Метлино |  | 112,00 |  |  |  |
|  |  |  | 112,00 |  |  |  |
| 4. | Первичная инвентаризация насосно-фильтровальной станции |  | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
|  |  |  | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 5. | Модернизация, реконструкция, капремонт энергосетей и оборудования на них, в том числе: |
| 5.1. | Капремонт наружных водопроводных сетей в районе ж/д по пр. К.Маркса, 6 до ж/д по ул. Дзержинского,50 |  | 641,00 | 698,00 |  |  |
|  |  |  | 641,00 | 698,00 |  |  |
| 5.2. | Капремонт наружных водопроводных сетей в районе магазина "Орфей" |  | 809,00 |  |  |  |
|  |  |  | 809,00 |  |  |  |
| 5.3. | Капремонт водопровода по ул. Иртяшская в районе ДТДиМ |  | 783,00 | 784,00 | 784,00 | 771,59 |
|  |  |  | 783,00 | 784,00 | 784,00 | 771,59 |
| 5.4. | Капремонт и замена элементов коммуникаций в здании № 3 КОС решеток |  | 3 503,00 | 3 504,00 | 3 504,00 | 3 219,78 |
|  |  |  | 3 503,00 | 3 504,00 | 3 504,00 | 3 219,78 |
| 5.5. | Капремонт водопровода пос. Метлино по ул. Центральная |  | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 595,92 |
|  |  |  | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 595,92 |
| 5.6. | Капремонт теплосети по ул. Дзержинского (земляные и демонтажные работы) |  | 2 778,00 | 2 778,00 | 2 778,00 | 2 777,90 |
|  |  |  | 2 778,00 | 2 778,00 | 2 778,00 | 2 777,90 |
| 5.7. | Капремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры (монтажные работы) |  | 2 908,00 | 2 908,00 | 3 008,00 | 3 002,56 |
|  |  |  | 2 908,00 | 2 908,00 | 3 008,00 | 3 002,56 |
| 5.8. | Капремонт теплосети от (разработка ПСД) |  |  | 199,00 | 199,00 |  |
|  |  |  |  | 199,00 | 199,00 |  |
| 5.9. | Вынос тепловых сетей и восстановление нарушенной территории сквера им. Б.В. Броховича (разработка ПСД) |  |  |  |  | 198,39 |
|  |  |  |  |  |  | 198,39 |
|  | Итого разд.5 гр.3: | 969,00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2 156,00 | 12 881,00 | 12 769,00 | 12 769,00 | 11 884,78 |

# Заказчик и координатор подпрограммы: администрация Озерского городского округа.

# Задачи подпрограммы:

- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

- создание условий для привлечения средств внебюджетных источников  финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;

- государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры.

Цель подпрограммы:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной инфраструктуры.

# 3. Проверка соблюдения требований к содержанию целевых программ (подпрограмм)

Паспортом подпрограммы на 2012 год предусмотрено финансирование мероприятий по капитальному ремонту сетей наружного освещения в сумме 492,963 тыс. рублей.

При этом в паспорте подпрограммы не предусмотрены показатели, в соответствии с которыми осуществляется проверка достижения целей, установленных подпрограммой (результативность подпрограммы):

- в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» (характеризующем уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет их ремонта) не предусмотрен индикативный показатель «сети наружного освещения» и результативность его исполнения:

|  | Наименование индикативного показателя, утвержденного подпрограммой на 2012 год | Утверждено подпрограммой на 2012 год, (км) | Финансирование, утвержденное подпрограммой в бюджете округа на 2012 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети | 0,321 | 5 780,458 |
| 2. | Водопроводные сети | 0,320 | 1 367,510 |
| 3. | Сети ливневой канализации | 0,066 | 713,677 |

- в мероприятии «капитальный ремонт сетей наружного освещения» отсутствует поадресный перечень объектов, по которым планируется проведение работ.

В результате указанных нарушений провести оценку эффективности реализации мероприятий и использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт сетей наружного освещения в 2012 году не представляется возможным, что не соответствует порядку разработки и реализации целевых программ Озерского городского округа, утвержденному постановлением главы Озерского городского округа от 26.12.2007 № 3170.

4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на 2011-2015 годы

Получателями средств бюджета округа, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2012 году, являлись:

- Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа (далее по тексту - МКУ «УКС»), подведомственное Управлению.

Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.12.2011 № 224 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» утверждены объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в сумме            2 156 000,00 рублей.

Постановлением администрации от 29.12.2012 № 4221 объем финансирования подпрограммы приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных Собранием депутатов Озерского городского округа от 25.12.2012 № 229 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в сумме 11 884 774,36 рублей.

# В соответствии с отчетными данными за 2012 год (ф. 0503166) фактическое и кассовое исполнение подпрограммных мероприятий составило 11 759 793,02 рублей или 98,9% от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований:

| Наименование мероприятий | Утверждены лимиты бюджетных ассигнований (руб.) | Фактическое и кассовое исполнение (руб.) | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I «Капитальный ремонт сетей наружного освещения» |
| Капремонт сетей наружного освещения по пр. К.Маркса от ТП-128 в районе ж/дома № 15 | 40 576,66 | 40 576,66 | 100 |
| Капремонт сетей наружного освещения в сквере им. Б.В. Броховича | 188 000,00 | 188 000,00 | 100 |
| Капремонт сетей наружного освещения по пр. К.Маркса от ТП-128 в районе ж/дома № 15 | 57 067,16 | 57 067,16 | 100 |
| Капремонт сетей наружного освещения в районе КПП-2 | 99 103,48 | 99 103,48 | 100 |
| Капремонт сетей наружного освещения в п Метлино | 84 592,00 | 0,00 | - |
| Капремонт сетей наружного освещения по Матросова, 44 | 23 621,06 | 0,00 | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I: | 492 960,36 | 384 747,30 | 78 |
| РАЗДЕЛ II. «Капитальный ремонт сетей ливневой канализации» |
| Капремонт сетей ливневой канализации по ул. Набережная | 713 677,00 | 713 676,98 | 100 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II: | 713 677,00 | 713 676,98 | 100 |
| РАЗДЕЛ III. « Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт энергосетей и оборудования на них» |
| Капремонт водопровода по ул. Иртяшская в районе ДТДиМ | 771 591,00 | 755 031,26 | 98 |
| Капремонт и замена элементов коммуникации в здании решеток (здание № 3) КОС | 3 219 778,50 | 3 219 777,50 | 100 |
| Капремонт водопровода пос. Метлино | 595 919,00 | 595 918,88 | 100 |
| Капремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры Д-32 до Д-33 (земляные и демонтажные работы) | 2 777 899,00 | 2 777 898,18 | 100 |
| Капремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры Д-32 до Д-33 (монтажные работы) | 3 002 559,00 | 3 002 558,38 | 100 |
| Капремонт теплосети от ТК-24/2 до ТК-23/11. Разработка проектно-сметной документации (вынос теплосети с территории сквера им. Б.В. Броховича | 198 391,00 | 198 391,00 | 100 |
| Первичная инвентаризация насосно-фильтровальной станции | 112 000,00 | 111 793,54 | 99,8 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III: | 10 678 137,00 | 10 661 368,74 | 99,8 |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 11 884 774,36 | 11 759 793,02 | 98,9 |

# По состоянию на 01.01.2013 сумма неисполненных бюджетных назначений составила 124 981,34 рублей, в том числе:

# - не произведена оплата в сумме 84 592,00 рублей по договору от 27.11.2012  с ООО «Метлинжилстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения пос. Метлино, так как подрядчиком не представлены документы, подтверждающие факт выполнения работ;

# - отменено размещение заказа на проведение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Иртяшская на сумму 23 417,14 рублей в связи с повреждением бетонной опоры в результате ДТП;

# - муниципальный контракт от 29.11.2012 с ЗАО ПП «МСУ-112» досрочно расторгнут в связи с отсутствием разрешения на врезку от эксплуатирующей организации (ММПКХ) и установлением низких температур. Стоимость невыполненных работ составила 16 559,28 рублей;

# - экономия по заключенным договорам на выполнение работ по проведению первичной инвентаризации насосно-фильтровальной станции составила 206,46 рублей.

5. Использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на 2011-2015 годы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных по результатам открытых аукционов в электронной форме и запроса котировок.

# В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы в 2012 году Управлением и подведомственным ему МКУ «УКС» заключено муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 12 187 311,06 рублей:

# - 6 муниципальных контрактов на сумму 11 278 122,92 рублей путем проведения открытого аукциона в электронной форме;

# - 2 муниципальных контракта на сумму 263 190,78 рублей путем проведения запроса котировок;

# - 8 договоров на сумму 645 997,36 рублей.

В ходе проверки исполнения вышеуказанных муниципальных контрактов (договоров) установлено:

1. Нарушений по срокам заключения и исполнению муниципальных контрактов (договоров) не установлено.

2. Технический надзор за выполнением работ по договорам и муниципальным контрактам, заключенным Управлением с исполнителями подпрограммных мероприятий осуществлялся представителем «Заказчика» - старшим инженером отдела капстроительства и благоустройства УКСиБ.

3. Приемка выполненных работ осуществлялась комиссией, назначенной приказом начальника Управления от 20.06.2012 (с изменениями от 20.09.2012) по факту выполненных работ на каждом отдельном участке, о чем составлялись акты приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией (ф. КС-14) и акты приемки в эксплуатацию рабочей комиссией (ф. III).

4. В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при изменении объемов работ (контракт от 09.10.2012 с ООО «Уралэлектромонтаж») не внесены изменения в локальный сметный расчет, что привело к несоответствию показателей сметы и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5. По договору от 14.12.2012 с ООО СК «Энергомонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Челябинская (в районе КПП-2), работы стоимостью 99 103,48 рублей выполнены в здании КПП-2 (демонтаж и монтаж табло) и прилегающей к нему территории. Включение данных работ в перечень мероприятий не соответствуют целям и задачам подпрограммы, так как не решает проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа.

6. Подрядчиком ООО Метлинжилстрой» по договору от 27.11.2012                   не выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения в пос. Метлино (ул. Мира и ул. Шолохова) на сумму 84 592,00 рублей. Оплата по договору не произведена в связи с непредставлением документов, подтверждающих факт выполнения работ.

По результатам проверки начальнику Управления капитального строительства и благоустройства  направлено Представление по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа  и  Прокуратуру ЗАТО г. Озерск.