# УТВЕРЖДЕНО

# Директор  Муниципального учреждения                            «Управление капитального строительства

Озерского городского округа»

_________________    В.И.Мазаков

« 26»  марта  2010 года

# ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

# № 5-01/10

по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение реконструкции охраняемого периметра  городских водопроводных сооружений

г. Озерска, (II этап).

Озерск,  2010 г.

# Содержание аукционной документации

1. Приглашение к участию в открытом аукционе.....................................................3

2. Инструкция участникам размещения заказа..........................................................5

3. Информационная карта аукциона .............................................................................16

4. Техническая часть…..........................................................................................................24

5. Проект контракта……...........................................................................................................26

6. Образцы форм ......................................................................................................................34

# Форма №1.........................................................................................................................................34

# Форма №2.........................................................................................................................................36

# Форма №3.........................................................................................................................................37

# Форма №4........................................................................................................................................ 39

# Форма №5…………………………………………………………………………………………. 40

Приглашение к участию в открытом аукционе № 5-01/10 по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап).

№ 5-01/10 от 26 марта  2010 г.

Уважаемые господа!

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, п/и 456787, тел.(35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57, 4-41-80, факс 4-81-80, адрес электронной почты optk@uks-ozersk.ru  настоящим приглашает всех заинтересованных лиц к участию в размещении заказа путем проведения открытого аукциона по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап).

Предмет муниципального контракта: на выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений  г. Озерска, (II этап).

Объем выполняемой работы: выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап), согласно технического задания и проектно-сметной документации.

Место выполнения работ:  участок строительства расположен в г. Озерске, Челябинской области.                  Начальная (максимальная) цена контракта: 6 482 643,00 рубля (Шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот сорок три рубля).

Срок (период) выполнения работ: Подрядчик приступает к работе со дня заключения муниципального контракта и должен  выполнить работы до 30 ноября 2010 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет. Аванс предусмотрен в размере до  30% от стоимости контракта. Оплата всех предусмотренных контрактом строительно-монтажных работ производится через  лицевой счет Заказчика.

Расчет Заказчика с Подрядчиком производится по факту выполненных работ по счетам-фактурам с приложением справок формы КС-2 и КС-3 по среднему расчетному индексу в соответствии с ценой муниципального контракта отнесенной к базисной стоимости, в течение 14 банковских дней со дня их предъявления в пределах месячного лимита.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: полный комплект аукционной документации может быть получен любым заинтересованным лицом после того, как его  письменный запрос  поступит в адрес заказчика: г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, п/и 456787, тел.(35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57, 4-41-80, факс 4-81-80, адрес электронной почты optk@uks-ozersk.ru

Срок предоставления аукционной документации: с 02 апреля 2010 г., ежедневно, кроме субботы, воскресенья  и праздничных дней  с  9.30 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;  до 10.00 часов 22 апреля 2010 года (время местное).  Для ознакомления аукционная документация размещена на официальном сайте http://adm.ozersk.ru.

Плата за предоставление аукционной документации не установлена.

Срок, место и порядок подачи  заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе подаются в  Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, каб. 20, п/и 456787, тел.(35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57, 4-41-80, факс 4-81-80, адрес электронной почты optk@uks-ozersk.ru,   с 02 апреля 2010 г., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней  с  9.30 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;  до 10.00 часов 22 апреля 2010 года (время местное).

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 456787, г.Озерск Челябинской области, ул.Кыштымская, 46, каб. 18; в 10-00 (время местное) 22 апреля 2010 года.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе 23 апреля 2010 года.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 05 мая 2010 года в 10-00 (время местное)   в  МУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, каб.18;

Возможность электронной формы участия в аукционе: в настоящее время заказчик не имеет технических средств для работы с электронными документами, в связи с этим прием заявок в форме электронного документа не предусмотрен.

Обеспечение  заявки на участие в аукционе:

Размер обеспечения  заявки на участие в аукционе 5% : 324 132,00 рубля (Триста двадцать четыре тысячи сто тридцать два рубля).

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:   денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть внесены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Муниципального учреждения «Управление капитального строительства Озёрского городского округа».

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:

МУ «Управление капитального строительства Озёрского городского округа», 456780, г.Озёрск Челябинской обл., ул.Кыштымская, 46, ОГРН 1087422000929, ИНН 7422042403, КПП 742201001, ОКПО 31192944

Р/сч  40302810872370019621 Челябинское ОСБ  8597  г. Челябинск, к/сч. : 30101810700000000602,         БИК 047501602.

В назначении платежа необходимо указать: обеспечение заявки на участие в аукционе № 5-01/10 «Реконструкция охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап».

Обеспечение исполнения муниципального контракта:

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 944 793,00 рубля   (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля.

Обеспечение должно быть представлено Заказчику до подписания контракта. Способ обеспечения - безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), определяется  участником аукциона самостоятельно.

Затраты, связанные с получением и применением банковской гарантии или полиса страхования ответственности по контракту несет участник аукциона.

Обеспечение исполнения контракта возвращается после окончательного расчета за весь объем выполненных работ по контракту, в течение 10 дней  после получения требования о возврате суммы обеспечения исполнения контракта.

Шаг аукциона (устанавливается в размере 5%): 324 132,15 рубля (Триста двадцать четыре тысячи сто тридцать два рубля 15 копеек).

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов: не предоставляются.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Озерска утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии».

По всем вопросам обращаться: Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, каб. 20, 24 п/и 456787, тел.(35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57, 4-41-80, факс 4-81-80, адрес электронной почты optk@uks-ozersk.ru

# 2.ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Общие сведения

1.    Предмет открытого аукциона и законодательное регулирование

1.1. Заказчиком является Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа».

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 482 643,00 рубля (Шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот сорок три рубля).

1.3. Указанные средства Заказчик намеревается использовать на выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г.Озерска, II этап, в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией.

1.4. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа».

(далее - заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 24.07.2007г.), Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого аукциона по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап), в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и проектом муниципального контракта, а также  в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в настоящей аукционной документации.

2. Правомочность и требования к участникам размещения заказа

2.2.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона:

- свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о допуске к виду (видам) работ согласно документации аукциона:

Подготовительные работы на строительной площадке 4510214, 4510215;

Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 4510427;

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 4520202, 4520203, 4520206, 4520207, 4520211-4520219, 4520222-4520224, 4520236-4520239, 4520241-4520244, 4520246, 4520402;

Работы по монтажу металлических конструкций 4520101-4520109, 4520111-4520113, 4520116, 4520121-4520123, 4520125-4520128;

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530107, 4530109, 4530156, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224-4530226, 4530228, 4530229, 4530232-4530235, 4530239, 4530241, 4530243, 4530244,  4530247, 4530271, 4530272, 4530274-4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 453452, 4530455-4530459, 4530464-4530469, 4530634, 4530637-4530639, 4530641-4530646, 4530651, 4530658;

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

- лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

2.3. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

2.4. В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Озерска утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии».

3. Привлечение субподрядчиков к исполнению контракта

Подрядчик может для  выполнения работ по предмету аукциона привлечь субподрядчиков в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

4. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота), при этом не допускается разбиение лота на части, т.е. предоставление заявки на часть работ, предусмотренного по лоту. В случае, установления факта подачи одним участником размещения заказа  двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Затраты на участие в открытом аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе. Заказчик открытого аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе

6.1. Аукционная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед ним в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и от открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления факта наличия у такого участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной  задолженности  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления фактов:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Участник размещения заказа обязан изучить аукционную документацию, включая все инструкции, формы, условия. Непредставление полной информации, требуемой по аукционной документации, представление неверных сведений, подача заявки не по форме указанной в аукционной документации или подача заявки в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в аукционной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Аукционная документация

7.    Содержание аукционной документации

7.1. Аукционная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в аукционную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  10:

а) приглашение к участию в открытом аукционе;

б) инструкция участникам размещения заказа;

в) информационная карта  аукциона;

г) Техническая часть;

д) проект муниципального контракта;

е) образцы форм.

7.2. Аукционная документация  предоставляется для ознакомления в электронном виде. Аукционная комиссия будет руководствоваться текстом аукционной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком.

8. Получение аукционной документации

8.1. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, по адресу, указанному в приглашении, с просьбой предоставить комплект аукционной документации, после внесения платы за предоставленную документацию, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу настоящую аукционную документацию.

8.2. При выдаче комплекта аукционной документации представитель заинтересованного лица на получение аукционной документации должен иметь при себе доверенность на получение аукционной документации, документ удостоверяющий личность (паспорт). Сведения о получателе заносятся в «Журнал регистрации выдачи комплектов аукционной документации».

8.3. Аукционная документация  доступна на официальном сайте. На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей аукционной документации, а также все изменения или дополнения аукционной документации, в случае возникновения таковых.

8.4. Если участник размещения заказа получил комплект аукционной документации иным способом, чем это указано в  пункте 8.1 и 8.2,  участник размещения заказа должен самостоятельно отслеживать на официальном сайте  информацию о разъяснении и изменении аукционной документации.

9. Разъяснение аукционной документации

9.1. При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры между Заказчиком и участником размещения заказа запрещены.

9.2. Участник размещения заказа не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе может направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснениях положений аукционной документации (Форма № 4). Заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений аукционной документации (далее разъяснения) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

9.3. Кроме этого Заказчик в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений участнику размещения заказа, подавшему запрос, размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания наименования такого участника размещения заказа.

10.     Изменения и дополнения  аукционной документации

10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10.2. Чтобы предоставить участникам размещения заказа разумное время для внесения изменений в заявки на участие в аукционе на основании изменений, внесенных в аукционную документацию, Заказчик должен продлить  срок подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней  изменения, внесенные в аукционную документацию, направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была официально предоставлена аукционная документация. Информация о внесении изменений в аукционную документацию опубликовывается в официальном печатном издании, размещается заказчиком на официальном сайте.

10.3. Допускается внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в аналогичном порядке, указанном в пункте 10.2.

10.4. Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект аукционной документации с официального сайта и не направившие заявление на получение аукционной документации в адрес заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений, разъяснений аукционной документации, информации о внесении изменений в извещение о проведении аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа изменений  аукционной документации.

10.5. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью аукционной документации.

10.6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

11. Отказ от проведения аукциона

11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте заказчиком соответственно в течение пяти рабочих и двух рабочих дней со дня принятия  решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

Порядок подготовки заявки на участие в аукционе

12. Документы, входящие в заявку на участие в аукционе.

12.1.Заявка на участие в аукционе, подготовленная претендентом, должна содержать следующие документы:

1. Аукционную заявку, подготовленную по установленной настоящей аукционной документацией Форме № 1;

2. Анкету участника размещения заказа, подготовленную по установленной настоящей аукционной документацией Форме № 2;

3.  Сведения о качестве работ – Форма № 3;

4.  Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки  (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки  (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Для участников размещения заказа – юридических лиц:

1) приказ (или иная форма решения: протокол, решение единственного участника и т.п.) о назначении

(избрании) директора;

2) лицо, действующее по доверенности, дополнительно к документам, указанным в пункте 1),    предоставляет доверенность. В доверенности необходимо, кроме обязательных данных, указать конкретные полномочия представителя организации. Доверенность должна быть выдана от имени организации, подписана руководителем или уполномоченным на это учредительными документами лицом, скреплена  печатью организации.

Для участников – физических лиц:

- индивидуальный предприниматель подтверждает полномочия на осуществление действий  свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Если заявка на участие в аукционе подписана иным лицом, его полномочия подтверждаются доверенностью. В доверенности необходимо, кроме обязательных данных, прописать конкретные полномочия.

6. Копию документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона:

- свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о допуске к виду (видам) работ согласно документации аукциона:

Подготовительные работы на строительной площадке 4510214, 4510215;

Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 4510427;

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 4520202, 4520203, 4520206, 4520207, 4520211-4520219, 4520222-4520224, 4520236-4520239, 4520241-4520244, 4520246, 4520402;

Работы по монтажу металлических конструкций 4520101-4520109, 4520111-4520113, 4520116, 4520121-4520123, 4520125-4520128;

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530107, 4530109, 4530156, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224-4530226, 4530228, 4530229, 4530232-4530235, 4530239, 4530241, 4530243, 4530244,  4530247, 4530271, 4530272, 4530274-4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 453452, 4530455-4530459, 4530464-4530469, 4530634, 4530637-4530639, 4530641-4530646, 4530651, 4530658;

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

- лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

7.  Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

8.    Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

9.    Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

12.2. Неполное предоставление информации или же подача заявки на участие в аукционе, по существу не отвечающей требованиям аукционной документации, дает право Заказчику открытого аукциона на отклонение заявки на участие в аукционе. Основания для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа приведены в пункте 23 настоящей инструкции.

12.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки или представление документов с отклонением от установленных в настоящей аукционной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о работах,  на выполнение которых размещается заказ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей аукционной документации и ведет к отклонению аукционной заявки в соответствии с пунктом   23  настоящей инструкции.

12.4. Все предоставленные документы или их копии, кроме нотариально заверенных, должны быть заверены печатью и подписью участника или уполномоченного им лица.

12.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. В случае разночтения оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

12.6. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе считается существенным отклонением от требований и условий настоящей аукционной документации и ведет к отклонению заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом   23  настоящей инструкции.

13. Срок действия заявки на участие в аукционе.

13.1. Заявки на участие в аукционе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры аукциона и до завершения указанной процедуры. Процедура аукциона завершается подписанием контракта или принятием решения об отмене аукциона.

14. Требования к выполняемым работам.

14.1. Описание  выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их качественных характеристик,  осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме № 3  настоящей аукционной документации.

14.2. Участник размещения заказа представляет в составе своей заявки на участие в аукционе документы, подтверждающие приемлемость и соответствие требованиям настоящей аукционной документации  работ, которые участник размещения заказа предлагает выполнить в соответствии с контрактом.

14.3. Перечень документов, подтверждающих приемлемость предлагаемых к выполнению работ и их соответствие аукционной документации, указан в Информационной карте аукциона.

14.4. Не предоставление участниками размещения заказа документов, указанных в пункте 14 настоящей инструкции в составе своей заявки на участие в аукционе, ведет к отклонению таких заявок и не допущению их до участия в аукционе.

15. Обеспечение  заявки на участие в аукционе.

15.1. Размер обеспечения  заявки на участие в аукционе 5% : 324 132,00 рубля (Триста двадцать четыре тысячи сто тридцать два рубля).

15.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:   денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть внесены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Муниципального учреждения «Управление капитального строительства Озёрского городского округа».

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:

МУ «Управление капитального строительства Озёрского городского округа», 456780, г.Озёрск Челябинской обл., ул.Кыштымская, 46, ОГРН 1087422000929, ИНН 7422042403, КПП 742201001, ОКПО 31192944

Р/сч  40302810872370019621 Челябинское ОСБ  8597  г. Челябинск, к/сч. : 30101810700000000602,         БИК 047501602.

В назначении платежа необходимо указать: обеспечение заявки на участие в аукционе № 5-01/10 «Реконструкция охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап».

15.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в форме № 2 «Анкета участника размещения заказа» в следующем порядке:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе;

3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, участникам, заявки которых были получены после окончания приема заявок на участие в аукционе;

4) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику размещения заказа, не допущенному  к участию в аукционе;

5) в случае, если аукцион признан несостоявшимся -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику аукциона в течение пяти рабочих дней  со дня заключения с ним муниципального контракта;

6) В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе - денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику аукциона в течение пяти рабочих дней  со дня заключения с ним муниципального контракта;

7) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона - участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

8) в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального  контракта с победителем аукциона или с таким участником - участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта;

9) в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта -  победителю аукциона.

15.4.Обеспечение заявки удерживается в следующих случаях:

- уклонения победителя аукциона от заключения контракта;

- уклонения участника размещения заказа, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения контракта.

16. Альтернативные предложения.

16.1. Альтернативные предложения к условиям выполнения работ, условиям контракта или другим требованиям, предусмотренным в аукционной документации, будут рассматриваться лишь в тех случаях, если об этом оговорено в Информационной карте аукциона.

17. Предложение о цене муниципального контракта

17.1. Подавая заявку на участие в аукционе, участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта в текущих ценах. При этом конкретное предложение о цене муниципального контракта в текущих ценах объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 24 настоящей Инструкции.

17.2. В цену контракта,  предлагаемую участником размещения заказа, входят все расходы участника размещения заказа по предмету аукциона с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

17.3. Цена контракта может быть изменена сторонами в случае увеличения или уменьшения объёма выполняемых работ пропорционально объёму выполненных работ, но не более чем на десять процентов от цены контракта, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона.

18. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе.

18.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

18.2. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

18.3. Заявки, подаваемые в форме электронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскрытия поступившей заявки только в установленные сроки, а также соответствовать требованиям, Федерального закона от 10.01.2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Все документы, составляющие заявку на участие в аукционе, должны содержать электронно-цифровую подпись лица, выдавшего документ.

### 19. Маркировка заявок на участие в аукционе.

19.1. Форма подачи заявок на участие в аукционе Федеральным законом не регламентирована. Если Участник подает аукционную заявку с использованием средств общедоступной почтовый  связи, то на конверте или пакете  указывается: номер аукциона, наименование предмета аукциона и (или) наименование лота (лотов).

20. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

20.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10 часов 00 минут, 22 апреля 2010 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются заказчиком: с 02 апреля 2010 г., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней  с  9.30 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;  до 10.00 часов 22 апреля 2010 года (время местное) по адресу: 456787, г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская, 46, каб. 20.

20.2. Заказчик регистрирует поступившие заявки на участие в аукционе в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционе» с присвоением регистрационного номера. Заказчик по требованию выдает лицу, представившему заявку на участие в аукционе, расписку о получении заявки при предоставлении заявки на участие в аукционе в запечатанном пакете или конверте.

21. Опоздавшие заявки на участие в аукционе.

21.1.Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе Заказчиком  не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки вместе с соответствующим уведомлением.

21.2.Ответственность за то, чтобы заявка на участие в аукционе была доставлена в нужное место в указанный срок, полностью несет участник размещения заказа.

21.3.Данные о заявках на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

22. Изменение и отзыв аукционных заявок.

22.1. Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после ее подачи не допускается.

22.2. Участник размещения заказа может отозвать свою заявку на участие в аукционе после подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление об отзыве заявки в любое время до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 10часов 00 минут, 22 апреля  2010 года.

22.3. Заявка на участие в аукционе  отзывается в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об  отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он   отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, номер извещения о проведении аукциона, опубликованного в официальном издании, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью Заказчика (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

22.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционе».

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

23. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

23.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией и на соответствие требованиям, предъявляемым к участнику (ч.2 настоящей аукционной документации).

23.2. Срок окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 23 апреля 2010 года.

23.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о не проведении в отношении участника процедуры ликвидации, об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, приостановлении деятельности участника в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также сведений об отсутствии у участника задолженности по налогам и сборам не более 25% балансовой стоимости за последний отчетный период.

23.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке предусмотренном настоящей документацией об аукционе.

23.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа  не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредставления документов, определенных п.12.1 Инструкции участникам размещения заказа настоящей аукционной документации и п.2.3. Информационной карты аукциона;

- наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике;

- наличия в таких документах недостоверных сведений о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям к участнику, установленным п.2 Инструкции участникам размещения заказа настоящей аукционной документации и п.1.14 информационной карты ;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если в информационной карте аукциона указано требование внесения обеспечения заявки на участие в аукционе.

23.6. Решение комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, оформляется соответствующим протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствующими на заседании, в день принятия решения. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

23.7. Участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона (далее участники аукциона), и участникам, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

23.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок проведения аукциона.

24. Порядок проведения аукциона.

24.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

24.2. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их  уполномоченных представителей.

24.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

24.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.

24.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии большинством голосов

24.6. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей в «Журнале регистрации участников аукциона». При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

24.7. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

24.8. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он  согласен заключить контракт  по объявленной цене.

24.9. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «Шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижена цена.

24.10. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложение о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

24.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

24.12. При проведении аукциона комиссией в обязательном порядке осуществляется  аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Протокол подписывается членами комиссии, присутствующими на аукционе, в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте  в течение дня, следующего после дня  подписания указанного протокола.

24.13. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

24.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 24.4. документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25.  Разъяснение результатов аукциона.

25.1. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику аукциона  соответствующие разъяснения.

Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

26. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

26.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 944 793,00 рубля   (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля.

Обеспечение должно быть представлено Заказчику до подписания контракта. Способ обеспечения - безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), определяется  участником аукциона самостоятельно.

Затраты, связанные с получением и применением банковской гарантии или полиса страхования ответственности по контракту несет участник аукциона.

26.2. Обеспечение исполнения контракта возвращается после окончательного расчета за весь объем выполненных работ по контракту, в течение 10 дней  после получения требования о возврате суммы обеспечения исполнения контракта.

27. Подписание муниципального контракта.

27.1. Заказчик в течение  3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю один экземпляр протокола и проект муниципального  контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации.

27.2. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к аукционной документации проект контракта. При этом контракт заключается с учетом положений, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта.

27.3. Победитель должен подписать проект муниципального контракта в срок не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со дня подписания  протокола аукциона. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, при этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

28. Уклонение от подписания муниципального контракта.

28.1. Если победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта в срок не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со дня подписания  протокола аукциона, Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона  заключить муниципальный контракт и возместить убытки, причиненные уклонением от подписания контракта;

- либо признать победителя аукциона уклонившимся от подписания муниципального контракта, подать о нем сведения в реестр недобросовестных поставщиков и заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом такой участник не вправе отказаться от подписания муниципального контракта;

- в случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

29.Расторжение муниципального контракта.

Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

30. Право на обжалование.

30.1. Действия (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# 3. Информационная карта аукциона

1. Нижеследующие конкретные условия проведения открытого аукциона — информационная карта — является неотъемлемой частью настоящей аукционной документации и дополнением к инструкции участникам размещения заказа.

2. В случае разночтения между положениями инструкции участникам размещения заказа и положениями информационной карты  аукциона, последняя имеет преобладающую силу.

| № | Наименование | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Общие сведения |
| 1.1. | Заказчик | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа» |
| 1.2. | Адрес | г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, п/и 456787 |
| 1.3. | Телефон/Факс | тел.(35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57, 4-41-80, факс 4-81-80, адрес электронной почты optk@uks-ozersk.ru |
| 1.4. | Официальное печатное издание | «Озерский вестник». |
| 1.5. | Официальный сайт | http://adm.ozersk.ru. |
| 1.6. | Название и номер приглашения | Приглашение к участию в открытом аукционе № 5-01/10 от 26 марта 2010 года «Выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап). |
| 1.7. | Предмет муниципального контракта | на выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап). |
| 1.8. | Начальная (максимальная) цена контракта | 6 482 643,00 рубля (Шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот сорок три рубля) |
| 1.9. | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта - «шаг аукциона» | 5% - 324 132,15 рубля (Триста двадцать четыре тысячи сто тридцать два рубля 15 копеек). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. |
| 1.10. | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 1.11. | Краткая характеристика работ | выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап), согласно технического задания и проектно-сметной документации. |
| 1.12. | Технические, функциональные, качественные характеристики и объем выполняемых работ | Указаны в ч. 4 «Техническая часть» аукционной документации |
| 1.13. | Место, срок, условия выполнения работ | Место выполнения работ: участок строительства расположен в г. Озерске, Челябинской области. Срок (период) выполнения работ: Подрядчик приступает к работе со дня заключения муниципального контракта и должен выполнить работы до 30 ноября 2010 года. Условия выполнения работ – указаны в части 4 «Техническая часть». |
| 1.14. | Основные и дополнительные требования к участникам аукциона | Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям: - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: - свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о допуске к виду (видам) работ согласно документации аукциона: Подготовительные работы на строительной площадке 4510214, 4510215; Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 4510427; Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 4520202, 4520203, 4520206, 4520207, 4520211-4520219, 4520222-4520224, 4520236-4520239, 4520241-4520244, 4520246, 4520402; Работы по монтажу металлических конструкций 4520101-4520109, 4520111-4520113, 4520116, 4520121-4520123, 4520125-4520128; Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530107, 4530109, 4530156, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224-4530226, 4530228, 4530229, 4530232-4530235, 4530239, 4530241, 4530243, 4530244, 4530247, 4530271, 4530272, 4530274-4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 453452, 4530455-4530459, 4530464-4530469, 4530634, 4530637-4530639, 4530641-4530646, 4530651, 4530658; Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). - лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и конкурсного производства; - требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе; - требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Озерска утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии». |
| 1.15. | Возможность привлечения субподрядчиков к исполнению контракта | Подрядчик может для исполнения муниципального контракта привлечь субподрядчиков. |
| 1.16. | Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение аукционной документации | 5 дней до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционы, в соответствие с пунктом 9.2. инструкции участникам размещения заказа и информационной карты аукциона |
| 1.17. | Сведения о праве заказчика предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы. | Преимущества не устанавливаются |
| 1.18. | Процент преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы. | Не устанавливаются |
| 1.19. | Сведения о праве заказчика предоставлять преимущества организациям инвалидов | Преимущества не устанавливаются |
| 1.20 | Процент преимуществ для организаций инвалидов | Не устанавливаются |
|  |  | 2. Порядок подготовки заявки на участие в аукционе |
| 2.1. | Форма подачи заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». В настоящее время заказчик не имеет технических средств для работы с электронными документами, в связи с этим прием заявок в форме электронного документа не предусмотрен. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Заявки, подаваемые в форме электронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскрытия поступившей заявки только в установленные сроки, а также соответствовать требованиям, Федерального закона от 10.01.2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Все документы, составляющие заявку на участие в аукционе, должны содержать электронно-цифровую подпись лица, выдавшего документ. |
| 2.2. | Язык аукционной заявки | Русский. |
| 2.3. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | 1. Аукционная заявка, подготовленная по установленной в настоящей аукционной документации форме № 1. 2. Анкета участника размещения заказа, подготовленная по установленной в настоящей аукционной документации форме № 2; 3. Сведения о качестве работ. Участник размещения заказа по форме № 3 представляет описание качественных характеристик выполняемых работ, подтверждая приемлемость и соответствие выполняемых работ требованиям аукционной документации. 4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа Для участников – юридических лиц: 1) приказ (или иная форма решения: протокол, решение единственного участника и т.п.) о назначении (избрании) директора; 2) лицо, действующее по доверенности, дополнительно к документам, указанным в пункте 1), предоставляет доверенность. В доверенности, кроме обязательных данных, необходимо указать конкретные полномочия представителя организации. Доверенность должна быть выдана от имени организации, подписана руководителем или уполномоченным на это учредительными документами лицом, скреплена печатью организации. Для участников – физических лиц: - индивидуальный предприниматель подтверждает полномочия на осуществление действий свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Если заявка на участие в аукционе подписана иным лицом, его полномочия подтверждаются доверенностью. В доверенности необходимо, кроме обязательных данных, прописать конкретные полномочия. 6. Копию документа, подтверждающего соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: - свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о допуске к виду (видам) работ согласно документации аукциона: Подготовительные работы на строительной площадке 4510214, 4510215; Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 4510427; Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 4520202, 4520203, 4520206, 4520207, 4520211-4520219, 4520222-4520224, 4520236-4520239, 4520241-4520244, 4520246, 4520402; Работы по монтажу металлических конструкций 4520101-4520109, 4520111-4520113, 4520116, 4520121-4520123, 4520125-4520128; Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530107, 4530109, 4530156, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224-4530226, 4530228, 4530229, 4530232-4530235, 4530239, 4530241, 4530243, 4530244, 4530247, 4530271, 4530272, 4530274-4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 453452, 4530455-4530459, 4530464-4530469, 4530634, 4530637-4530639, 4530641-4530646, 4530651, 4530658; Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). - лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); 8. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
| 2.4. | Необходимое количество экземпляров заявки на участие в аукционе | Один |
| 2.5. | Требования к описанию функциональных, качественных и технических характеристик и объема выполняемых работ | Документальные подтверждения приемлемости и соответствия выполняемых работ требованиям аукционной документации представляется участником размещения заказа по форме № 3 и должны соответствовать требованиям ч.4 «Техническая часть» аукционной документации. |
| 2.6. | Срок действия заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна действовать до момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного аукциона. |
| 2.7. | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 5%: 324 132,00 рубля (Триста двадцать четыре тысячи сто тридцать два рубля). Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть внесены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Муниципального учреждения «Управление капитального строительства Озёрского городского округа». Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки: МУ «Управление капитального строительства Озёрского городского округа», 456780, г.Озёрск Челябинской обл., ул.Кыштымская, 46, ОГРН 1087422000929, ИНН 7422042403, КПП 742201001, ОКПО 31192944 Р/сч 40302810872370019621 Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск, к/сч. : 30101810700000000602, БИК 047501602. В назначении платежа необходимо указать: обеспечение заявки на участие в аукционе № 5-01/10 «Реконструкция охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап». Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в форме № 2 «Анкета участника размещения заказа» в следующем порядке: 1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона; 2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе; 3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, участникам, заявки которых были получены после окончания приема заявок; 4) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в аукционе; 5) в случае, если аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта; 6) в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе - денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта; 7) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона- участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта; 8) в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником - участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта; 9) в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта - победителю аукциона. Обеспечение заявки удерживается в следующих случаях: 1) уклонения победителя аукциона от заключения контракта; 2) уклонения участника, сделавшего предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения контракта. |
| 2.8. | Обеспечение исполнения муниципального контракта | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 944 793,00 рубля (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля. Обеспечение должно быть представлено Заказчику до подписания контракта. Способ обеспечения - безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), определяется участником аукциона самостоятельно. Затраты, связанные с получением и применением банковской гарантии или полиса страхования ответственности по контракту несет участник аукциона. Обеспечение исполнения контракта возвращается после окончательного расчета за весь объем выполненных работ по контракту, в течение 10 дней после получения требования о возврате суммы обеспечения исполнения контракта. |
| 2.9. | Альтернативные предложения | Не допускаются |
| 2.10. | Место, дата и время подачи заявок на участие в аукционе | в Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, каб. 20, п/и 456787, тел.(35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57, 4-41-80, факс 4-81-80, адрес электронной почты optk@uks-ozersk.ru, с 02 апреля 2010 г., ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.30 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; до 10.00 часов 22 апреля 2010 года (время местное). |
| 2.11. | Срок окончания приема заявок на участие в аукционе | 10 часов 00 минут, 22 апреля 2010 года |
| 2.12. | Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 456787, г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская, 46, каб.18, 22 апреля 2010 года, 10 часов 00 минут |
|  |  | 3. Процедура аукциона |
| 3.1. | Место, дата и время проведения открытого аукциона | аукцион состоится 05 мая 2010 года в 10-00 (время местное) в МУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, каб.18; |
| 3.2. | Место, дата и время начала регистрации участников аукциона и их представителей | 05 мая 2010 года в 9-30 (время местное) в МУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, каб.20; Участники аукциона или их представители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность, подтверждающую полномочия представителя участника аукциона на осуществление действий от имени участника (Доверенность на представление интересов участника в открытом аукционе и на полномочия заявлять предложения по цене контракта). |
| 3.3. | Возможность электронной формы участия в аукционе: | В настоящее время заказчик не имеет технических средств для работы с электронными документами, в связи с этим прием заявок в форме электронного документа не предусмотрен. |
| 3.4. | Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта | Участник аукциона делает предложение по цене предмета аукциона непосредственно во время процедуры аукциона поднятием карточки с номером, в соответствии с «шагом аукциона». |
| 3.5. | Порядок формирования цены муниципального контракта и распределение построенных квартир | Цена указана только на строительные работы и включает НДС, все затраты по выполнению строительных работ, приобретению материалов, оборудования, доставке до места проведения работ, а также накладные расходы и другие обязательные платежи. |
| 3.6. | Валюта, в которой выражено аукционное предложение по цене | Рубли РФ |
|  |  | 4. Заключение муниципального контракта |
| 4.1. | Срок заключения контракта | Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, при этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола аукциона. |
| 4.2. | Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет. Аванс предусмотрен в размере до 30% от стоимости контракта. Оплата всех предусмотренных контрактом строительно-монтажных работ производится через лицевой счет Заказчика. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится по факту выполненных работ по счетам-фактурам с приложением справок формы КС-2 и КС-3 по среднему расчетному индексу в соответствии с ценой муниципального контракта отнесенной к базисной стоимости, в течение 14 банковских дней со дня их предъявления в пределах месячного лимита. |
| 4.3. | Уменьшение цены контракта, заключенного с физическим лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта | Не устанавливается |

4. Техническая часть

аукционной документации на выбор генерального подрядчика на выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап).

Объем выполняемых работ: выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, (II этап):

- окончание устройства тропы нарядов.

- окончание обетонки стаканов ограждения.

- окончание строительно-монтажных работ по проходной.

- восстановление благоустройства (асфальтирование, вертикальная планировка, устройство отмостков и  поребриков, озеленение).

- монтаж  радиосвязи  согласно технических решений.

- установка прожекторов и наладка системы освещения.

- монтаж и наладка охранной системы «Радий» и охранного телевидения.

- закончить монтаж электроснабжения с нанесением знаков электробезопасности.

- закончить все строительно-монтажные работы с монтажом оборудования  по всем разделам проекта.

- выполнить все пусконаладочные работы с оформлением протоколов испытаний.

- сдать исполнительную документацию.

- сдать объект Заказчику в соответствии с проектно-сметной документацией и дополнительными работами необходимыми для нормального функционирования систем охраны объекта.

Проектно-сметная документация представлена в электронном виде на сайте  в разделе «Техническая документация» и является неотъемлемой частью аукционной документации.

В связи с тем, что документация об аукционе не может содержать указание на фирменные наименования, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, все вышеперечисленные указания, используемые в данном проекте  - не обязательны.

Место выполнения работ:  участок строительства расположен в г. Озерске, Челябинской области.

Срок (период) выполнения работ: подрядчик приступает к работе со дня заключения муниципального контракта и должен  выполнить работы до 30 ноября 2010 года.

Условия выполнения работ: сдача в эксплуатацию охраняемого периметра городских водопроводных сооружений, с оформлением акта ввода.

Требования к качеству работ: обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с  действующими ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами, утвержденными и согласованными в установленном порядке.

Требования по сроку и (или) объему представления гарантий качества работы.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые генеральным подрядчиком по контракту. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных сетей, оборудования, материалов и работ устанавливается в течении 5 лет со дня оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Требования к безопасности работ:

Страхование строительных рисков осуществляется  подрядчиком.

Приложение № 1

ГРАФИК

СТРОИТЕЛЬНО – МОНТАЖНЫХ РАБОТ

И НАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОХРАНЯЕМОГО ПЕРИМЕТРА

ГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

НА 2010 ГОД

| №№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСЯЦ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Окончание устройства тропы нарядов | - июнь |
| 2. | Окончание обетонки стаканов ограждения | - июнь |
| 3. | Окончание строительно-монтажных работ по проходной | – сентябрь |
| 4. | Восстановление благоустройства (асфальтирование, вертикальная планировка, устройство отмостков и поребриков, озеленение) | - август- – сентябрь |
| 5. | Монтаж радиосвязи согласно технических решений | - июль |
| 6. | Монтаж и наладка охранной системы «Радий» и охранного телевидения | - май- – октябрь |
| 7. | Закончить монтаж электроснабжения с нанесением знаков электробезопасности | -июнь |
| 8. | Закончить все строительно-монтажные работы с монтажом оборудования по всем разделам проекта | - май - ноябрь |
| 9. | Выполнить все пусконаладочные работы с оформлением протоколов изысканий | - октябрь – ноябрь |
| 10. | Сдать исполнительную документацию | - ноябрь |
| 11. | Сдать объект Заказчику в соответствии с проектно-сметной документацией и дополнительными работами необходимыми для нормального функционирования систем охраны объекта | - ноябрь |

ПРОЕКТ

##### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №01/10-МК

г.Озерск Челябинской обл.					                              «      »                            2010  г.

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мазакова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________________________________ и осуществляя свою деятельность имея лицензию и/или допуск к работам ____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в  дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок за свой риск собственными и привлечёнными силами, выполнить Реконструкцию охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г.Озёрска Челябинской области (2 этап), согласно проекта, включая возможные работы, определённо в нём не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации, т.е. передать Заказчику завершённый строительством объект. Объект считается завершённым строительством после надлежащего оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную контрактом цену.

1.2. Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ специализированные строительные и монтажные организации, имеющие соответствующие лицензии и/или свидетельства о допуске к работам.

1.3. По завершению работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту приема-передачи выполненную Подрядчиком работу.

2. Стоимость работ по контракту.

2.1. Стоимостью работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г.Озёрска Челябинской области (2 этап), является цена, определенная по результатам аукциона (протокол №______) и составляет в текущих ценах  __________________________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18%.

2.2. Аванс предусмотрен в размере до 30% от стоимости контракта.

2.3. Источник финансирования - федеральный бюджет.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Начало работ – со дня заключения муниципального контракта.

Завершение работ – «30» ноября 2010 года.

Срок сдачи в эксплуатацию объекта – «30» ноября 2010 года, в соответствии с графиком производства работ по реконструкции охраняемого периметра насосно-фильтровальной станции (НФС) г.Озёрска Челябинской области (2 этап) (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

4. Порядок расчетов по договору.

4.1. Оплата всех предусмотренных контрактом строительно-монтажных работ производится через  лицевой счет Заказчика.

4.2. Справки формы КС-3 принимаются от Подрядчика ежемесячно до 23 числа каждого месяца.

4.3. За все работы, в том числе выполненные субподрядными организациями, Заказчик рассчитывается только с Подрядчиком (Генподрядчиком).

4.4. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится по факту выполненных работ по счетам-фактурам с приложением справок формы КС-2 и КС-3 по среднему расчетному индексу в соответствии с ценой муниципального контракта отнесенной к базисной стоимости, в течение 14 банковских дней со дня их предъявления в пределах месячного лимита.

4.5. Расчет с Подрядчиком осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика несет сам Подрядчик.

5. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик:

5.1. Обязан выполнить своими и привлеченными силами все работы предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с технической документацией и графиком производства работ (Приложение №1 к муниципальному контракту), определяющими объем, сроки, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей стоимость этих работ.

Сдать результат работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям действующих ГОСТов и СНиПов, а также в соответствии с проектом,  и позволяющем эксплуатацию объекта.

5.2. Информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

5.3. Несёт ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество исполнения работ по настоящему контракту, в том числе и субподрядчиками.

5.4. В случае, обнаружения в ходе реконструкции не учтенных в технической документации работ, обязан сообщить об этом Заказчику.

5.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.

5.6. Должен выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта, независимо от поступления бюджетного финансирования.

6. Обязательства Заказчика.

Для выполнения настоящего контракта Заказчик:

6.1. Произведёт оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего контракта.

6.2. Назначит на строительной площадке своих представителей, которые совместно с Подрядчиком оформляют акты выполненных работ, осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Подрядчик обеспечит представителей Заказчика помещением для работы.

6.3. Выполнит в полном объёме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

6.4. Оформит Разрешение на реконструкцию объекта в течение 10 дней после заключения контракта.

# 7. Обеспечение работ материалами и оборудованием

7.1. Обеспечение работ материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями и комплектующими изделиями  несет Подрядчик.

7.2. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования поставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

7.3. Подрядчик осуществляет на строительной площадке приёмку, разгрузку, складирование и охрану всех материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий и строительной техники.

8. Строительная площадка

8.1. Подрядчик выполнит своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

8.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

8.3. Подрядчик обеспечивает в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.

8.4. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства в места, указанные Заказчиком.

8.5. Подрядчик вывезет в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приёмки рабочей комиссией выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и вывезет возведённые им временные здания и сооружения.

8.6. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

9. Производство работ

9.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в Р.3 настоящего контракта.

9.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведённых испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, а также всё то, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трёхдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

# 10. Охранные мероприятия

10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории ограждённой строительной площадки от начала работ до завершения реконструкции и надлежащего оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10.2. Подрядчик освобождается от охраны объекта только после надлежащего оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

11. Скрытые работы.

11.1. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приёмки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

11.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

# 12. Страхование строительных рисков

12.1. Страхование строительных рисков осуществляет Подрядчик.

13. Контроль за ходом и качеством работ

13.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику письменно в двух экземплярах.

13.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13.4. По требованию Заказчика Подрядчик должен устранять за свой счет недостатки, за которые Подрядчик несет ответственность.

14. Порядок приемки выполненных работ.

14.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 5 дней до начала приёмки результата, выполненных по данному контракту, работ два экземпляра исполнительной и другой, предусмотренной п.3.5. СНиП 3.01.04-87 документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

14.2. Приёмка результата выполненных работ осуществляется приёмочной комиссией, назначаемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

14.3. Сдача работы Подрядчиком и приемка его приёмочной комиссией Заказчика оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

14.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

14.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

14.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

14.7. Все выявленные приёмочной комиссией в ходе приёмки недостатки и недоделки фиксируются в акте. Подрядчик обязан за свой счёт в 10-дневный срок устранить, зафиксированные в акте, недостатки и недоделки.

14.8. Оформление Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания контракта.

# 15. Гарантии качества.

15.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ, строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для реконструкции, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

15.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

15.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта реконструкции.

15.4. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по контракту. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в течение 5 лет со дня надлежащего оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

15.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами других лиц за счёт Подрядчика.

15.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Предельный срок обнаружения ненадлежащего качества строительных работ (скрытых дефектов) составляет пять лет.

16. Лицензии (сертификаты).

16.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта.

# 17. Риск случайной гибели или повреждения объекта.

17.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до надлежащего оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию несет Подрядчик.

# 18. Сотрудничество сторон.

18.1. Если реконструкция и установка оборудования выполнены Подрядчиком  некачественно или оказались невыполненными вследствие исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, если Подрядчиком выполнены условия настоящего контракта, предусмотренные п.18.2.

18.2. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

18.3. Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.18.2., дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

18.4. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 18.2. в разумный срок не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в размере установленной настоящим контрактом оплаты за весь объем работ.

18.5. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.18.2. настоящего контракта, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п.18.3. срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

19. Ответственность сторон

19.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик также освобождается от ответственности в соответствии с п. 19.2. настоящего Контракта.

19.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ. Исполнение обязательств в этом случае производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования услуг Стороны должны согласовать новые сроки оказания услуг, а если необходимо, и другие условия оказания услуг в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным муниципальным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования услуг.

19.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику:

- за нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ (ввода объекта в эксплуатацию), предусмотренных настоящим Контрактом и графиком производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости работ (цены) по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения сроков начала и окончания работ, начиная со дня следующего после истечения срока начала и окончания работ и до фактического исполнения данного обязательства. При этом, Заказчик вправе расторгнуть Контракт с Подрядчиком в порядке установленном Контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере 0,3 % от цены Контракта за каждый день просрочки;

- в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

19.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной действующим законодательством.

19.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации их результатов.

19.6. При оплате неустойки Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка.

19.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение остальных обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

20. Срок действия контракта.

20.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2010 г., в части исполнения гарантийных обязательств -  до окончания сроков гарантии на выполненные работы по настоящему Контракту. Прекращение действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при заключении и выполнении настоящего Контракта.

20.2. Истечение срока контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в натуре и ответственности за нарушения данного контракта.

21. Порядок разрешения споров.

21.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров.

21.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Челябинской области.

22. Расторжение контракта

22.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда.

22.2. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

- предоставления Подрядчиком заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа;

- проведения ликвидации Подрядчика – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- при существенном нарушении контракта Подрядчиком:

А) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

Б) если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, а также потребовать возмещения убытков;

В) если вследствие просрочки выполнения работ Подрядчиком исполнение утратило интерес Заказчика, последний имеет право отказаться от принятия исполнения работ по контракту и потребовать возмещения убытков;

Г) если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком в срок, не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.  Также Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков;

Д) - систематического (2 и более раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с Графиком производства работ;

- выполнения Подрядчиком работ с отступлением от проектно-сметной документации;

- аннулирования свидетельства о допуске СРО на строительную деятельность, или приостановления ее действия, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

22.3. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершённое строительство после консервации охраняется Заказчиком.

23. Особые условия.

23.1. Настоящий муниципальный контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, выбранный им вариант обеспечения контракта, в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1.944.793,00 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля.

23.2. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

23.3. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на реконструкцию объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

23.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

23.5. Любая договорённость между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

23.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

23.7. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из сторон, она обязана письменно в трехдневный срок после указанных изменений или реорганизации сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

23.8. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

23.9. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – два для Заказчика и один для Подрядчика.

24. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор).

24.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

24.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

25. Прочие условия.

К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –график  производства работ

Приложение № 2 –Техническая документация по реконструкции.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа»

456780, Челябинская область, г.Озерск, ул. Кыштымская, 46. ( (35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57

ОГРН 1087422000929 ИНН 7422042403, КПП 742201001 БИК 047501001  р/сч  402048101000000000063

л.сч. 03693022400 УФК по Челябинской области, ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. г. Челябинск

Подрядчик:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:								ПОДРЯДЧИК:

__________________  В.И.Мазаков		                                ____________________

«____»________________2010 г.                                                   «____»_________________2010г.

Форма № 1

Аукционная заявка

на открытый аукцион по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап.

Извещение № 5-01/10 от 26 марта 2010 г.

# Уважаемые господа!

Изучив аукционную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого аукциона, мы

________________________________________________________________________________
(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа)

____________________________________________________________________________________________

сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

Мы  согласны   выполнить  предусмотренные аукционом  работы по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией, а также с  условиями, требованиями,  объемами работ и сроками, установленными  в  аукционной документации  и предлагаем заключить муниципальный контракт  на выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап в соответствии со сведениями о качестве работ, входящими в настоящую аукционную заявку, и по предложенной нами на процедуре проведения аукциона цене.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов ___________________________________________________________________________________________

(наименование   участника размещения заказа)

по данным   бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы согласны приступить к работе со дня заключения муниципального контракта и  выполнить работы и сдать в эксплуатацию объект, с оформлением акта ввода объекта в эксплуатацию  до 30 ноября 2010 г.

Цена, предложенная нами на процедуре  проведения аукциона, включает все затраты, связанные с   выполнением обязательств по муниципальному контракту, а также  расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный перечень работ, которые являются предметом аукциона, работы будут выполнены в полном соответствии с требованиями аукционной документации и проектом муниципального контракта.

В случае признания нас победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами ценой контракта, в срок не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

В случае, если наше предложения будет предпоследним по цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами ценой контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе.

В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мы будем признаны единственным участником аукциона, обязуемся при этом заключить муниципальный  контракт на выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап в соответствии с требованиями аукционной документации, по начальной (максимальной) цене контракта или по цене, согласованной с Заказчиком, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта в срок, предусмотренный документацией об аукционе.

Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

Эта заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного аукциона.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера  нами уполномочен ____________________________________________________________________                                    (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Приложения:

Необходимо перечислить все документы, входящие в заявку

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Итого листов: |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

Инструкция по заполнению формы: участник размещения заказа заполняет все пустые поля в соответствии с содержанием, указанным в скобках.

Форма № 2

Анкета участника размещения заказа

*Участники размещения заказа заполняют соответствующую анкету, приведенную ниже.

| 1 | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения организации (определяется местом его государственной регистрации, согласно ст.54 ГК РФ) |  |
| 4. | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 5. | Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |
| 7. | Банковские реквизиты участника размещения заказа* *необходимы для возврата обеспечения заявки на участие в аукционе |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

Инструкция по заполнению формы: участник размещения заказа заполняет все пустые поля, где  данные отсутствуют – ставит прочерк.

# Форма № 3

#### Сведения о качестве  работ

1.  Исполняя   наши     обязательства   и  изучив аукционную   документацию по выбору генерального подрядчика на выполнение работ по реконструкции охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап,   условия   и    порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта,   ____________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа  по учредительным документам)

в лице _____________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

# уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями аукционной документации.

# 2. Мы ознакомлены с разделом 4. «Техническая часть» аукционной документации   и предлагаем выполнить требуемую работу  в соответствии с требованиями технической части аукционной документации, техническим заданием  и следующими сведениями:

| № | Наименование показателя | Требуемое значение Заказчика | Данные участника размещения Заказа * | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к качеству: | Исполнитель обязуется обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами, утвержденными и согласованными в установленном порядке. |  |  |
| 2 | Требования по сроку и (или) объему представления гарантий качества работы | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые подрядчиком по контракту. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных сетей, оборудования, материалов и работ устанавливается в течении 5 лет со дня оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |
| 3 | Требования к безопасности работ | Страхование строительных рисков осуществляется генеральным подрядчиком. |  |  |
| 4 | Требования к результатам выполняемых работ | Подрядчик передаёт Заказчику за 5 дней до начала приёмки результата выполненных работ два экземпляра исполнительной и другой, предусмотренной п.3.5. СНиП 3.01.04-87 документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. Приёмка результата выполненных работ осуществляется приёмочной комиссией, назначаемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. Сдача работы подрядчиком и приемка его приёмочной комиссией Заказчика оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. Подрядчик вывезет в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приёмки рабочей комиссией выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и вывезет возведённые им временные здания и сооружения. |  |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Инструкция по заполнению формы:

участник размещения заказа заполняет  пустые поля в соответствии с содержанием, указанным в наименованиях граф.

*Столбец 4 – обязателен для заполнения.

В случае, если предложение участника полностью соответствует требованиям Заказчика участник размещения заказа в столбце 4 напротив каждого значения проставляет «+» или «соответствует».

Форма № 4

# НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

# Запрос на разъяснение аукционной документации

по открытому аукциону № 5-01/10 «Реконструкция охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап »

# Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

| № п/п | Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Инструкция по заполнению формы: участник размещения заказа заполняет все пустые поля в соответствии с содержанием, указанным в наименованиях  столбцов.

Форма № 5

Форма доверенности

на представление интересов Участника в открытом аукционе № 5-01/10

«Реконструкция охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап»

# ОФОРМЛЯЕТСЯ  НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ №____

г.______ ___________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью Участник аукциона:

___________________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника аукциона по учредительным документам)

в лице _______________________________________,  доверяет_____________________________

(наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью))			(фамилия, имя, отчество, должность)

__________________,  паспорт серии ______№ _________ выдан _________________________ дата выдачи паспорта «__»____________ _______г., зарегистрированного_______________________________________, представлять интересы __________________________________________________________________________________

(наименование организации)

во время процедуры проведения открытого аукциона  № 5-01/10 «Реконструкция охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска, II этап» проводимом  « 05 » мая 2010 г.

В целях выполнения данного поручения ____________________________________ (Ф.И.О.)  уполномочен следующими правами:

1) участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;

2) подавать и получать от имени участника размещения заказа документы, связанные с участием в открытом аукционе;

3) заявлять от имени участника размещения заказа предложения о цене муниципального контракта;

4) совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе.

Права по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьему лицу.

Подпись ___________________________                              _____________________ удостоверяем.

(Ф.И.О.  удостоверяемого)                                                                             (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________________ г.

Руководитель организации _______________________ (_________________)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ (_________________)

(Ф.И.О.)