# ВЫПИСКА

из акта планового контрольного мероприятия  в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 04 «февраля» 2013 года № 1

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения председателя Контрольного бюро Озерского городского округа от 16.01.2013 № 3.

2.	Цель контрольного мероприятия:

2.1.	Оценка целевого и эффективного использования средств бюджета округа, выделенных в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 2011-2015 годах».

3.	Проверяемый период: с 01.01.2012 по 31.12.2012.

1. Общие сведения о проверяемой организации

В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 19.07.2011 № 2212 Учреждение осуществляет деятельность в целях:

- упрощения процедур получения Заявителями государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»;

-   противодействия коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- развития и совершенствования форм межведомственного взаимодействия.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации.

Юридический адрес и фактическое место нахождения учреждения: 456780, город Озерск Челябинской области, проспект Ленина, 62.

Начальниками Учреждения являлись:

- Кунцевич Татьяна Юрьевна с 21.12.2011 по 29.01.2012.

- Аксентьев Андрей Валерьевич с 30.01.2012  по настоящее время.

Главными бухгалтерами являлись:

- Бабкина Елена Анатольевна с 21.12.2011 по 29.01.2012;

- Кунцевич Татьяна Юрьевна с 30.01.2012 по 29.02.2012;

- Аникина Елена Александровна с 01.03.2012 по настоящее время.

2. Общие сведения о целевой программе

# Постановлением администрации Озерского городского округа от 14.07.2011  № 2190  утверждена  долгосрочная  целевая  программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального  центра  предоставления  государственных  и

# муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 2011-2015 годах» (далее по тексту - Программа).

# Основные задачи Программы:

- переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа «одного окна»;

- повышение удобства и комфорта получателей государственных и муниципальных услуг;

- сокращение рынка «посреднических услуг»;

- внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

- стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг;

- организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными органами Челябинской области и органами местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Цели Программы:

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг.

Программные мероприятия:

- нормативно-правовое обеспечение создания многофункционального центра; - материально-техническое обеспечение создания многофункционального центра;

- программно-техническое обеспечение создания многофункционального центра;

- подготовка и переподготовка кадров для работы в многофункциональном центре;

- информационное обеспечение деятельности многофункционального центра.

# Муниципальным заказчиком и распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа, исполнителем - Муниципальное бюджетное учреждение

# Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

# Сроки реализации Программы: 2011-2015 годы.

# Реализация Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых Учреждением с основными исполнителями программных мероприятий.

3. Финансирование Программы

Решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.12.2011 № 224 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и от 18.07.2012 № 119 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 23.12.2011 № 224 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на реализацию целевой Программы были утверждены объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета в сумме 14 703 120 рублей и из областного бюджета в сумме 5 500 000 рублей.

Постановлением администрации от 13.12.2012 № 3979 объем финансирования по Программе приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным Собранием депутатов.

Утвержденные объемы бюджетных ассигнований доведены Учреждению в объеме кассового исполнения.

| Источник финансирования | Финансирование программы на 2012 год (рублей) | Кассовое исполнение (рублей) | Кассовое исполнение (в % к утвержденному) | Фактическое выполнение (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет округа | 14 703 120 | 12 954 642 | 88,1 | 12 954 642 |
| Областной бюджет | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,0 | 5 500 000 |
| Всего: | 20 203 120 | 18 454 642 | 91,3 | 18 454 642 |

Из приведенных данных следует:

по состоянию на 01.01.2013 не освоено денежных средств, выделенных на исполнение Программы в размере 1 748 478 рублей, или 8,7%.

Неполное освоение денежных средств  связано:

- с невозможностью проведения ремонтных работ и оснащения мебелью в помещениях второго операционного зала, занятых Отделом вневедомственной охраны Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (1 717 268,69 рублей);

- с невозможностью проведения ремонтных работ входной группы здания в зимнее время года (31 209,31 рублей).

В ходе проведения контрольного мероприятия по данным фактам установлено:

- Собранием депутатов Озерского городского округа согласована передача Отделу вневедомственной охраны Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области помещений по адресу: проспект Ленина,40. Состоялся аукцион на право проведения ремонта выделенных помещений;

- здание по адресу: пр. Ленина, 62 является объектом культурного наследия, в связи с этим, разработка проектно-сметной документации на ремонт    входной    группы    была     возможна   только   после   проведения

обследования и составления акта технического состояния объекта Министерством культуры Челябинской области. Акт технического состояния недвижимого памятника истории и культуры был составлен Министерством культуры Челябинской области только 24.12.2012 года.

4. Порядок заключения договоров

# Реализация программных мероприятий осуществлялась Учреждением  на основе договоров, заключенных с исполнителями программных мероприятий.

В 2012 году Учреждением в рамках реализации Программы было заключено 67 договоров на общую сумму 18 454,6 тыс. рублей, в том числе:

- путем проведения открытого аукциона в электронной форме – 10 договоров на общую сумму 14 298,6 тыс. рублей;

- путем запроса котировок - 7 договоров на общую сумму 1 934,8 тыс. рублей;

- путем размещения у единственного поставщика до 100 тыс. рублей – 50 договоров на общую сумму 2 221,2 тыс. рублей.

Нарушений по срокам заключения и исполнения договоров не установлено.

5. Использование средств, выделенных на реализацию Программы

В ходе контрольного мероприятия выборочным методом произведена проверка исполнения работ по договорам, заключенным Учреждением в 2012 году в рамках реализации программных мероприятий.

Объекты проверки - договоры, заключенные Учреждением с               ИП Новокрещеновым М.В. на ремонт помещений административного здания:

- от 22.10.2012 на текущий ремонт (кабинеты 2-го этажа);

- от 29.10.2012 на текущий ремонт (фойе 1-го этажа);

- от 29.11.2012 на замену оконных блоков и закладку оконного проема.

Проверена правильность применения сметных расценок в базовой стоимости и индексов изменения сметной стоимости работ к ценам 2000г., соответствие технических параметров проведенного подрядчиком текущего ремонта служебных помещений административного здания требованиям  дефектной ведомости и локального сметного расчета.

В результате проведенной проверки установлено, что по данным договорам ремонт служебных помещений выполнен не в полном объеме, а именно:

- не завершены работы по устройству уголков из ПВХ на откосы окон;

- не выполнен ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов;

- не выполнена окраска фасадов.

Общая стоимость не выполненных работ составила 90 275,80 рублей. Оплата ИП Новокрещенову М.В. произведена Учреждением за весь объём работ, предусмотренный договорами.

На невыполненные объемы работ ИП Новокрещенов М.В. направил Учреждению гарантийное письмо от 24.12.2012 с указанием срока устранения недоработок – до 01 марта 2012 года.

Нарушений по применению сметных расценок не установлено.

В ходе контрольного мероприятия, по состоянию на 29.01.2013 г. проведена выборочная инвентаризация фактического наличия основных средств, приобретенных Учреждением в 2012 году в рамках реализации Программы на общую сумму 3 977 648,77 рублей. Инвентаризация проведена по приказу начальника Учреждения от 25.01.2013. По результатам инвентаризации недостач и излишков не установлено.

По результатам проверки начальнику Учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» направлено Представление по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа  и  Прокуратуру ЗАТО г. Озерск.